南京财经大学红山学院桥头校区10kV变电所增容改造工程施工项目

询价文件

我院桥头校区10kV变电所增容改造工程施工项目（项目编号：NCHX20180808-工程03）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院后勤管理处。

二、项目描述：

因食堂负荷增加，原有的电缆载流量已不符合使用需求，需要增容改造。根据实际勘探发现，原有供电管网可以部分占用，部分需要新建。详细施工设计方案、工程量清单见附件。

本项目质保两年。

三、项目地点：镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁，南京财经大学桥头校区。

四、报价单位资质：

1．符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3．报价人具有有效的电力施工总承包三级及以上资质或者送变电工程专业承包叁级及以上资质或者取得五级及以上承装（修、试）电力设施许可证，同时需具有有效的《安全生产许可证》。（资质证书复印件加盖公司章）

4. 委托代理人、项目经理均需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2018年4月-2018年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件，提供担任本工程项目经理的注册建造师证（机电工程，二级及以上）、安全考核证B证。（复印件加盖公司章）

五、现场踏勘：报价人须进行现场勘查，报价人请于2018年8月10日9：00-16：00联系项目现场踏勘及技术咨询联系人了解现场踏勘事宜。

六、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商。

七、付款方式：归档资料移交、工程竣工验收合格后支付合同价的60%，审计结束后支付至审定价的95%，剩余部分质保期满无质量问题的7个工作日内无息支付。

中标单位开具正规增值税发票。

八、工期：自合同签订之日起15个日历日内交付使用。

九、报价文件的组成

1．资质证明：报价人有效营业执照（或三证合一）、相关资格证书复印件。（原件备查）

2．报价单：报价为一次性报价，包括维保服务实施过程中所产生的人工、运输费、材料费、安装调试、检测、税金等全部费用，采购人不再另付其他任何费用。

3．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、维保质量承诺、2015年7月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其它需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖报价人公章，原件备查。

十、报价文件签署和递交

1．报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存挡），报价文件以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2．报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院综合办公室，镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁南京财经大学红山学院桥头校区行政楼304。

4. 报价文件接收时间：2018年8月13日上午9:00-9：30分（北京时间）

5．递交报价文件截止时间：2018年8月13日上午9：30分（北京时间）

十一、报价有效期：报价递交截止日后30个日历日内有效。

十二、无效报价：

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1．报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2．报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3．明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4．报价文件附有询价方不能接受的条件。

5．不符合询价文件中规定的实质性要求。

6．报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

十三、其他说明

1．报价人必须向询价人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2．询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3．本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

项目现场踏勘及技术咨询联系人：刘老师，电话：15952082995

项目采购联系人：肖老师，电话：0511-87762085，17712840682

附件：

1.施工图

2.工程量清单及报价清单

3.参考合同

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2018年8月9日