南京财经大学红山学院

网络安全设备及安全服务采购

招标文件

项目编号：NCHS20250618-ZB-HW15

招标人（章）：南京财经大学红山学院采购与招标工作小组

时间：2025年6月18日

投标人须知前附表

| 项目名称 | 网络安全设备及安全服务采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学红山学院高淳校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 马老师 |  | 联系电话 | 15252371249 |  |
| 项目承办单位 | 信息化建设管理处 |  | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 招标内容 | 公开招标确定南京财经大学红山学院网络安全设备及安全服务采购供应商 |  |  |  |  |
| 付款方式 | - 1.安全设备：合同签订后，对安全设备分项货款将分为三个阶段向乙方支付。 第一阶段（60%）：设备交付安装完成并通过招标人组织的试运行合格后15个工作日内支付安全设备分项金额的60%。第二阶段（30%）：设备正式验收合格且无争议后15个工作日内支付安全设备分项金额的30%。第三阶段（10%）：剩余安全设备分项金额的10%作为质保金。如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。 - 2.安全服务：自设备正式验收后起算服务期， 服务期为一年，服务期满6个月且通过中期考核后15日内，支付安全服务分项金额的50%；服务期满12个月且通过终期考核后15日内，支付剩余安全服务分项金额的50%。 3.均开具全额增值税普通发票。 |  |  |  |  |
| 供货期 | 合同签订后20个日历日内完成本项目中安全设备部分的全部实施工作 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 | 是否需要样品 |  |  | 是。须现场演示或视频展示。 |
| 投标保证金、合同履约金 | 1.投标保证金：人民币壹万壹仟玖佰元整（¥11900.00） 项目中标公示期满后15天内退还，如遇寒、暑假，保证金退还时间顺延。 2.履约保证金：中标人在收到中标通知书后，签订合同前缴纳中标金额的10%作为履约保证金。合同各履行完毕后且无履约纠纷30日内无息退回。 保证金形式：投标人对公转账 招标人银行账户信息： 户名：南京财经大学红山学院 开户银行：工行南京察哈尔路支行 账户：4301011209100225228 投标人在汇款时，须在汇款单上注明项目编号NCHS20250618-ZB-HW15，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 投标人将保证金付款凭证复印件加盖公章放入投标文件封包中。未按要求缴纳保证金的投标为无效投标。 投标保证金退还事宜请联系：徐老师 13913335859 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 无 |  |  |  |  |
| 获取招标文件 | 投标人在南京财经大学红山学院官网“采购与招标信息”栏自行免费下载招标文件电子版。 |  |  |  |  |
| 免费质保期 | 安全设备验收合格之日起3年 |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 否 |  |  |  |  |
| 递交投标文件 | 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室 接收人：徐老师 联系电话：025-57879980，13913335859 投标截止时间：2025年7月7日上午10时30分整 |  |  |  |  |
| 采购人信息 | 名 称：南京财经大学红山学院 地 址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号 技术咨询：马老师 15252371249 商务咨询：徐老师 13913335859 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院网络安全设备及安全服务采购项目招标文件

南京财经大学红山学院网络安全设备及安全服务采购项目（NCHS20250618-ZB-HW15）实行公开招标采购，诚邀符合资质要求的供应商参与投标。本次招标由南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组统一组织，按照招投标有关规定开展工作，请各投标人认真阅读本招标文件，配合我校做好本项目的招投标工作。招投标相关要求和事项说明如下：

一、总则

1.采购方式：公开招标

2.适用法律：本项目为非政府采购，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及国家、地方有关法律、规章和规定。

3.投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

4.招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

1.项目名称：南京财经大学红山学院网络安全设备及安全服务采购

2.项目地址：南京财经大学红山学院高淳校区

3.采购预算: 人民币59.5万元整

4.采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知平台+网络流量探针 | 1 | 套 | 3年 | （1）满足本地化部署； （2）满足江苏省教育厅对教育系统网络与信息安全运营管理要求； （3）满足教育厅相关部门对网络安全检查、巡查、考核、完善要求； （4）安全服务期间免费提供AI安全运维平台。 |
| 2 | 日志审计分析管理系统 | 1 | 套 | 3年 |  |
| 3 | 网络与信息安全服务 | 1 | 年 | 1年 |  |
| 说明： 1.所投软硬件产品均符合国产信创要求，且所投日志审计、态势感知+安全流量探针、SAAS模式网络安全运营服务为同品牌，并提供相关证明并加盖原厂公章。 - 2.维保期限内包括不限于所有产品：硬件维保在硬件出现故障时，及时提供免费维修保障服务和备品备件替换服务、软件维保负责漏洞修复与安全升级，确保系统的稳定性和安全性，软件特征库免费升级等‌。 3.网络与信息安全服务需求说明：在网络与信息安全服务期内，若仍出现重大安全事件且未在规定时限内处置且产生不良影响，校方有权立即终止合同并指定有能力的服务商进行处理，因纠纷产生的所有费用均将由中标人承担。 |  |  |  |  |  |

三、投标人资质要求

1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的产品生产研发企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（招标前六个月内），或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章。

4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的与本项目类似的态势感知平台或安全服务项目业绩合同），并已按约定履行了相关义务。

6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。

7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日后的信用记录的截图。

8.提供法人证明复印件、法人授权委托书原件、法定代表人及被委托人身份证明复印件。

9.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

10.本次招标不接受联合体投标。

注：上述所有证明文件均需加盖投标人公章。

四、投标人须知

1.投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，入校须遵守学校各项规章制度和规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一管理。

2.投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3.中标人由校评标小组确定。

4.投标人保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，不挂靠、不转包、不分包，不提供假冒伪劣商品，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

5.投标人独立承担进入本校从业人员的安全职责，严格遵守本校各项管理规定，如发生意外，全部责任由投标人承担。

6.有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

7.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与本次采购活动。

8.除不可抗力因素外，招标人有权对中标人的违约行为进行扣除部分或全部履约保证金的经济处罚，情节严重的，招标人有权单方面终止合同。

五、项目技术要求（投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

（一）态势感知平台+网络流量探针

| 产品名称 | 内容和配置 |
| --- | --- |
| 态势感知平台 | - 1.功能描述：资产发现与管理、脆弱性分析与管理、安全洞察与分析、安全态势感知、能力组件管理、AI智能分析、威胁情报等；本次项目提供产品能够满足≥10Gbps流量分析处理，且支持后期扩容≥25Gbps流量分析处理能力；端点行为数据的服务器数量≥100个。 2.硬件参数要求：支持分布式部署，CPU总性能≥64核128线程，内存≥320G，SSD硬盘≥6*480G，SATA硬盘≥15*4T。 - 3.支持资产网络拓扑图自动生成与展示，支持资产告警的实时推送查看；支持展示拓扑的当前评分、展示资产数/资产总数、展示失陷资产/失陷总数、展示分区数/分区总数；支持拓扑图的导出、全屏操作。 4.支持对当前失陷资产和历史失陷资产的列表展示；支持对当前失陷资产进行解除、导出操作；支持失陷资产类别分布、分区失陷资产统计、失陷资产主要威胁行为的展示。 5.▲支持基于SOAR引擎对全量安全告警进行综合分析研判，基于研判结果生成安全事件。列表展示最新安全事件，包括事件名称、等级、时间范围、攻击者、受害者、处置状态、研判定性、最新处置记录等信息，支持多重过滤和查询操作（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 6.▲支持自动对事件进行研判定性（如网络攻击/漏洞利用/安全测试/误报等），事件处置时也支持人工进行事件研判定性，并支持自定义标签；（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 7.能够与现网安全设备联动。支持选中第三方安全设备，可对第三方安全设备详情进行查看，包括基本信息（设备信息、性能概况）、数据接入情况、处置联动（支持的响应动作、响应动作统计、近30天响应动作趋势、响应动作记录）等； 8.支持以多种图形化方式展现威胁事件总数、攻击类型、高风险分区、攻击来源、被攻击对象、内部威胁趋势、内部威胁事件列表。 9.支持对攻击链、挖矿专题、流量进行专题分析。攻击链：支持以列表形式展示攻击链；支持对攻击链进行查看；支持展示攻击链数量、攻击链告警数量、影响资产数量、攻击链活动阶段分布、攻击链告警活动趋势等。 10.▲支持以列表形式展示矿机信息，支持展示矿机统计、矿池币种统计、矿机活跃趋势，并可对每条矿机列表信息展开详情进行查看。流量分析：支持以列表形式展示流量分析，支持导出流量分析列表，支持对列表按字段筛选。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） |
| 网络流量探针 | - 1.硬件要求：高度 ≥1U； 1+1冗余电源；1 个 RJ45 串口，2 个 RJ45 管理口；6个10GE SFP+/1GE SFP业务接口；支持流量汇聚、流量复制、流量过滤等功能；≥20Gbps吞吐。 - 2.输出端口组支持基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议）的流保持机制，确保同一数据流的同源同宿转发； 3.支持查看端口报文计数，包括但不限于接收包数、接收字节数、发送包数、发送字节数、差错包数等。 4.支持集中管理平台，实现探针接入流量的设备集中监控、告警管理及推送、配置管理及下发等功能。 5.支持对输入端口添加VLAN标签； 6.支持同一个输入端口的流量按照过滤规则进行不同VLAN ID标签的添加。 7.▲支持对输入端口或端口组基于OSI L2-L4层信息进行报文过滤，过滤条件包括：源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、协议号、源端口、目的端口、VLAN ID，可对上述条件任意组合;（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 8.▲对已配置好的流量导向规则，支持报文截短功能，截短长度支持自定义，在不更改整体导向规则的前提下针对性提取需要的流量；（提供相关功能截图并加盖原厂公章） |

（二）日志审计分析管理系统

| 日志审计分析管理系统 | - 1.支持接管安全设备、核心交换机、BRAS、服务器类≥300个日志源的接入，日志源数量支持后期扩展。 - 2.硬件参数要求：高度 ≥2U，CPU≥8核16线程，内存≥32G,硬盘≥ 4T,EPS≥10000。 - 3.留存日志需要能够达到7个月。 - 4.系统支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、SMB、Console、镜像流量等方式采集日志 - 5.支持自定义配置实时监控的策略，可以涵盖日志解析中的所有字段，滚动持续监控 - 6.支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索等； - 7.支持实时关联策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：SYSLOG、邮件等； - 8.通过事件总数查看具体的审计事件，并可以查看产生该审计事件的原始事件的详细内容和归并数量； - 9.支持可自定义审计类型配合不同的审计策略； - 10.日志告警：支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。 |
| --- | --- |

（三） 网络与信息安全服务

| 网络与信息安全服务 | - 1.免费提供SaaS安全运营服务平台 - 云端接收学校现有的各类网络安全设备日志，实现统一安全威胁检测。提供运营策略建议，对主动或被动发现的安全事件提供响应和处置服务，如：僵木蠕、Webshell、病毒、勒索病毒、挖矿病毒等各类安全事件1小时快速处置，重大漏洞、重大安全事件等应在24小时内向学校提供书面安全预警通告，结合学校实际进行定向排查，消除或减轻影响。 |
| --- | --- |
|  | - 2.资产梳理清查 提供Web资产治理平台配合人工的方式协助学校进行资产梳理工作，每季度不低于1次资产梳理服务，及时更新信息资产台账，包括信息系统组成、系统业务流程、数据流向、资产内容、资产清单等，采集此次项目的各类资产信息，进行资产分类，划分资产重要级别等。针对全校网站及业务系统进行信息化梳理工作，统计梳理内容包括：IP、域名、系统版本、部署信息等，梳理工作结束后10个工作日内，提交综合网站群的台账资料，各信息系统的台账资料。同时针对新上线系统进行有效梳理及评估，提供新系统上线检测服务，每年不少于10个，单个系统需在2个工作日内完成并提供检测报告，检测方式包括但不限于人工渗透测试、工具扫描、风险评估等。协助校方完成新系统的漏洞整改及复测工作，确保新系统网络安全隐患清零后上线。 |
|  | 3.安全风险评估及整改加固服务 通过工具结合人工的方式对学校指定范围（50个）内的信息资产进行网络安全风险评估工作，频率不低于每两月1次，并提供风险评估报告及网络安全加固方案和全程技术指导服务。指定范围内的信息资产包括但不限于主要对外开放的网络信息系统（含老系统及新上线系统）进行0day漏洞排查、敏感信息排查、弱口令排查等，并协助学校完成整改。 |
|  | 4.安全监测服务 采用专业云端监测平台，对学校所有网站及业务系统进行周期性监测，对学校指定的对外开放信息系统资产进行7*24小时监控。针对国家重大会议、大型活动等江苏省网信办通知的重要时期，提供专项保障服务，提供7*24小时网站监控和远程技术人员值守，全程协助进行安全事件排查及调研取证工作。监测到攻击或安全隐患等异常情况及时提供告警服务，每月不低于2次现场巡检服务，按照我校要求，每月提供网站安全监测统计报表。监测范围：对外开放的信息系统。监测内容包括但不限于漏洞监测、可用性监测、敏感信息监测、违规外链监测、表述错误内容监测、挂马监测、篡改情况监测等，对网站存在的脆弱性进行扫描监测，包括但不限于SQL注入漏洞、跨站脚本漏洞、开放服务漏洞、网站第三方应用漏洞等。对已核实的有效攻击事件，按照学校要求，在事件发生48小时内完成分析并提供网络安全监测报告。 |
|  | 5.漏洞验证及渗透测试 在不影响网络的情况下，针对重要系统进行全面人工渗透测试。利用工具结合人工的方式，对业务系统中的主机操作系统、数据库系统、应用系统、网络设备等做网络安全漏洞的挖掘、验证以及模拟攻击测试，每年不少于3个重要信息系统。按照学校要求提供漏洞报告以及渗透测试报告，协助学校完成漏洞整改以及复测工作。 |
|  | 6.应急响应支持 根据网络安全事件类别，通过远程或现场支持的形式协助学校对遇到的突发性安全事件以及教育厅通报的安全问题进行紧急分析和处理。应急响应服务内容包括但不限于：快速收集突发事件相关信息并判断事件类型，及时提出解决问题的相关举措，避免网络安全事件的扩散；协助学校进行事件分析溯源，攻击链路还原、木马病毒及后门清晰、系统恢复，针对性的网络安全加固等应急响应工作。在接到学校通知后，10分钟内响应，2小时到达现场开展工作，并在24小时内按照学校以及教育厅的要求，完成网络安全事件的处理并提交应急响应报告。 |
|  | 7.安全培训 提供信息安全形势分析、信息安全意识、网络安全常识等宣传和培训服务。网络安全专题培训每年不低于2次。培训前，需提前15天准备培训资料，报学校审批。网络安全宣传活动不低于每年1次。及时关注国家和教育系统的信息安全形势和技术发展趋势，为学校提供原创网络安全宣传推文服务每年不低于4次，依据学校要求定期为学校网络安全专栏提供网页素材。 |
|  | 8.安全管理制度建设 按照网络安全等级保护要求，提供标准化的信息安全管理制度模板或其他高校的管理制度模板供学校参考。配合学校修订现有管理制度，增补管理制度，按照安全管理要求检查现有工作规范，配合学校建立与完善安全工作标准规范。 |
|  | 9.应急响应演练 按照学校要求，完成应急响应演练工作。每次演练前，提前至少15天提供应急演练方案模板供校方参考；配合校方制定应急演练方案，在不影响校方业务系统的前提下，开展校内适度规模的网络安全应急演练。演练频率每年不少于1次。 |
|  | 10.设备运维 向学校提供网络安全设备运维服务，服务内容包含对安全设备进行巡检维护和策略优化，最大化利用设备完成安全运维工作，不低于每周1次，并根据实际风险情况形成安全运维报告。工作内容包括但不限于对设备运行状态检查、策略有效性分析、告警分析等，如态势感知：挖矿、后门、黑IP、异常流量等处置；WAF：攻击IP封禁，异常行为溯源；防火墙：对外开放端口限制；虚拟化杀毒：异常扫描处置等。 |
|  | - 安全服务期间免费提供AI安全运维平台 - (1)平台须具备安全顾问、资产巡检、告警解读、事件研判、辅助安全决策等能力。平台硬件配置要求：不低于32核CPU，内存128GB，GPU:96GB显存；系统盘：2*960GB SSD 存储硬盘：4*2 TB SAS（本地化部署）。若校方连续3年使用中标方提供的安全服务，则AI安全运维平台软硬件归校方所有，并出具承诺函并加盖公章。 - (2)支持展示安全运维总体态势，包括总任务数、已完成任务数、运维小组人数、运维环节统计（运维管理、安全识别、安全防御、安全监测、安全响应、安全协同）；支持通过与安全运维智能体对话的方式，规划安全运维任务，展示安全运维任务的任务情况。 (3) 支持统计任务总数、执行进度、进行中数、已完成数、待开展数、已终止数。支持新增运维任务与启用全部任务。 (4) ▲支持对安全事件进行详情查看，包括报告时间、事件类别、告警来源、获取告警时间、涉及实体、调查结论、事件概要、处置建议、调查记录、事件记录等内容。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） (5)▲支持以自然语言对话的方式与安全大模型对话，查询相关安全事件，如近7天内攻击源IP在大模型中被判定为恶意的相关事件、被攻击的资产在最近7天内是否存在其他告警、攻击源IP的情报匹配结果是什么等问题进行查询。应提供精确的数据解码功能，支持多层编码的一次性解码输出。支持对BASE64、URL、Hex等编码数据进行精准解码。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） (6)▲支持创建知识库文件夹并上传相应的知识文档，文档格式支持PDF、Word、Markdown、TXT等，支持自定义创建智能体，并绑定知识库，实现基于知识库的RAG查询。提供相关功能截图并加盖原厂公章） (7)支持创建并查看每条渗透测试任务详情，包括目标、时间、漏洞总数、高危、中危、低危、漏洞列表（展示每条漏洞描述、风险地址、风险证明、修复建议）等信息。 (8) ▲具备相关AI安全运维产品软件著作权证书；（提供相关证明材料并加盖原厂公章） |
|  | 12.服务人员要求 要求安全服务团队项目成员（投标商或者厂商）具备以下证书保障项目服务能力。 项目经理：具备CISAW安全集成方向（专业级）证书；CISE注册信息安全工程师证书；（提供近三个月社保证明及相关证书证明材料并加盖原厂公章） 团队成员：具备CISP证书或CISAW证书；（提供近三个月社保证明及相关证书证明材料并加盖原厂公章） |

备注：以上▲为重要参数指标，允许投标人有部分不响应，但要扣分。

六、评标办法

1.投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或计算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2.废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标人行贿。投标人违法、违规行为一经查实，将列入我校采购供应商黑名单，不得参与我校的任何采购项目。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标文件未按要求装袋、密封和标记。

（6）附有招标人不可接受的条件。

（7）投标报价高于项目预算的。

（8）为恶意竞争，投标报价明显低于运营成本的。

（9）未按照要求演示或提供演示视频的。

3.评定中标候选人：

本次招标采用综合评分法，百分制打分。评标结果按评审后得分由高到低排序，得分最高的投标人为中标候选人。

4.评分标准：见附件三 评分索引表

七、投标文件

1.投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一、附件四）。

（2）资质审核、评分索引表：投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二、附件三）。

（3）技术条款偏离表：投标人依次列明对招标文件的技术条款响应程度。

（4）投标人资质证明：前述第三项投标人资质要求中需要的证明材料（提供复印件，原件备查）。

（5）项目实施方案：提供完善、合理、可行的项目实施方案。

（6）售后服务方案：提供完善、明确的售后服务方案。

（7）现场演示或展示视频。

（8）其它说明和承诺的材料。

（9）与本次投标相关产品的图册介绍。

投标人必须按照上述（1）-（9）顺序规范编制目录和投标文件，统一用A4纸打印，逐页编码，装订成册，若因编排混乱导致投标文件被误读，责任由投标人承担。

所提供的材料均需加盖投标人公章；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2.投标文件的封装和投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、电话、传真，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，注明“开标前不得开封”，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1.中标人由本校评标小组综合评分确定。

2.最低报价不作为中标的唯一条件；招标人不接受其他任何形式的报价。

3.如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面商务函为准。

4.投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一旦中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

九、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起15个工作日之内到南京财经大学红山学院信息化建设管理处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组

2025年6月18日

十、合同主要条款：以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改

- 南京财经大学红山学院采购合同

甲方：（采购方）南京财经大学红山学院

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲、乙双方依据

项目（项目编号：             ）的招标结果，本着诚实守信，友好协商的原则签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同（含税）合计（大写）： 元整，(小写)：¥ 其中不含税金额为： 元，增值税税率为： ，税额为： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 此处填写货物详细参数 |  |  |  |  |

二、技术资料

2.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的货物而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

5.1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

5.3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并且不承担违约责任，且甲方有权就所受损失向乙方追索。

六、履约保证金

6.1签订合同前缴纳         元作为履约保证金。合同履行完毕后且无履约纠纷，该保证金将于30日内无息退回。

七、免费质保期

7.1 安全设备验收合格之日起3年。（自验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后20个日历日内完成本项目中安全设备部分的全部实施工作

8.2 交货方式：由乙方免费配送至安装地点并安装验收交付完毕

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1付款方式：

9.1.1安全设备：合同签订后，对安全设备分项货款将分为三个阶段向乙方支付。 第一阶段（60%）：设备交付安装完成并通过招标人组织的试运行合格后15个工作日内支付安全设备分项金额的60%。第二阶段（30%）：设备正式验收合格且无争议后15个工作日内支付安全设备分项金额的30%。第三阶段（10%）：剩余安全设备分项金额的10%作为质保金。如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。

9.1.2安全服务：自设备正式验收后起算服务期， 服务期为一年，服务期满6个月且通过中期考核后15日内，支付安全服务分项金额的50%；服务期满12个月且通过终期考核后15日内，支付剩余安全服务分项金额的50%。合同期后除非任何一方在合同期满前1个月以书面形式通知对方不再续展合同，本合同中的安全服务将自动续展，每次续展期为1年，最多续展2次。开具全额增值税普通发票。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行计算。

十、安全服务专项条款

10.1服务期限：服务期自设备正式验收合格之日起计算，共计 12个月。具体起止日期：____年__月__日至____年__月__日。

10.2 服务质量考核标准：

| 考核 | 考核项目 | 扣分点描述 | 扣分明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作考核（80分） | 任务完成效率：按照合同约定按时完成各项服务内容，得40分。 | 未充分规划、在规定时间内不能完成任务。 | 每次扣2分 |
|  | 任务完成质量：完成各项服务内容，未出现严重和一般网络安全事件，得40分。 | 出现质量异常（因服务工作失误导致学校业务短时间中断、服务人员泄露服务数据、服务效率较低导致项目存在延缓风险等） | 每次扣2分 |
|  |  | 出现重大质量异常（服务工作失误导致学校业务长时间中断、服务人员泄露服务核心敏感数据、服务过程重复返工导致进度拖延等） | 每次扣5分 |
|  |  | 出现上级书面通报的安全事件（没有提前预判与探测出来告知学校的）一次 | 每次扣10分 |
|  |  | 超2小时未响应，影响甲方客户需求被动，消极处理问题 | 每次扣2分 |
|  |  | 由于不及时响应甲方客户需求，收到投诉 | 每次扣5分 |
|  |  | 因乙方原因导致上级部门对甲方学校网络安全类考核未达标 | 每次扣10分 |
| 人员考核（20分） | 服务质量：按要求配置服务人员并完成校方安排的常规工作，得20分 | 不注重沟通，遇到问题以强硬或回避的态度来应对 | 每次扣2分 |
|  |  | 服务态度差，甲方收到投诉 | 每次扣5分 |

10.2.1本项目对乙方进行考核验收（百分制），详细考核机制如下：

10.2.1.1考核初始赋值100分。考核表格包括但不限于以上内容，在实际运作中不断完善。每个考核项目扣分项最多将该项目分值扣到0分。

①考核分数为100分的，按期全额退还履约保证金；

②考核分数在【81，100】分之间，将要求乙方对运维团队责任人进行谈话，并责令整改，合同年度服务价*得分/100结算年度费用并扣除履约保证金的20%；

③考核分数在【61，80】分之间，乙方须立即进行整改，合同年度服务价*得分/100结算年度费用并扣除履约保证金的50%；

④考核分数在60分及以下的，或因乙方工作失误造成校方发生严重网络安全事故，扣除乙方的全部履约保证金，甲方学校有权终止合同。

10.3 乙方在服务期间出现以下任一情形，视为构成重大网络安全事件：1.因乙方未按合同要求及时处置（如响应延迟、补救措施缺位），导致发生重大安全事件（包括数据泄露、勒索病毒扩散、系统瘫痪持续超过2小时）；2.未遵守合同明确的操作时限（如：安全事件1小时内响应、24小时内提交书面报告），且直接造成甲方实际损失或不良影响的；3.其他情形致使甲方发生重大网络安全事故的。

10.4 如乙方在服务期间出现单次重大网络安全事件，则甲方有权扣减该事件对应服务周期应付款项的20%作为违约金（若实际损失高于此金额，甲方保留追偿权）；如乙方在服务期间累计多次出现重大网络安全事件，即连续12个月内发生两次及以上同类责任的，则甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿可证明的直接经济损失。

10.5 申辩与执行：甲方应在事件确认后5个工作日内书面通知乙方，乙方可于3日内提交申辩；未申辩或申辩不成立的，违约处置自动生效。

十一、税费

11.1投标报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、包装费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障或无法正常使用，乙方应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日重新起算。对经两次更换仍达不到技术要求者，应予退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 乙方须提供7*16小时服务响应。如在使用过程中发生故障问题，乙方在接到甲方报障后应立即安排工程师远程处理故障，未能远程解决或出现重大故障的维护工程师应在24个小时内到现场处理应用系统出现的故障。由此产生的一切费用均由投标人承担。如72小时不能修复的，免费提供同等功能的设备供甲方使用，直至故障修复。

12.4若采购人行政组织调整或业务流程变更，则投标人应协助提供及时的变更服务。无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，投标人在接到采购人通知后，不得推诿，须全力处理使系统尽快恢复正常。若本项目的各类系统中存在的Bug、缺陷，不论在履约服务期内、外，投标人均应持续提供修正与消除缺陷服务。

12.5在质保期内，免费上门维修，免费提供应用系统版本升级及对软件进行维护和完善。乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期满后，上门费及人工费免除，能根据甲方要求提供充足的备品、备件，材料费按市场同等价收取。

十三、调试和验收

13.1初步验收：

13.1.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方未通知甲方擅自拆箱的，甲方不予验收。货到达指定地点后，甲方需在5个工作日内验收（寒、暑假顺延）。

13.1.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2试运行：本项目所有平台、系统及各项功能完成安装部署调试成功且正常运行后，乙方按照甲方的验收标准，参照投标书的格式，根据标书和合同，自行核对每一项参数和服务要求，实际情况是否完全实现完成及完全符合了，进行逐一核对自查，形成自查报告。同时，乙方需为甲方教职工提供相关培训服务，并提交最终实施方案、用户操作手册及其他相关材料。在上述工作完成后，项目正式进入试运行阶段。

项目试运行期不少于15个日历日。试运行期内乙方未收到来自甲方的修理、修复、复检、重新安装、重新调试等请求或者质量异议的，则试运行期满后视项目试运行合格。

13.3 正式验收:在完成上述初步验收、试运行通过后，由甲方管理部门按相关规定组织开展正式验收，验收结论为:合格或不合格。应当在试运行合格之日起60日内完成正式验收，若逾期正式验收不合格，乙方必须从逾期之日起每个日历日向甲方按本项目合同总金额2%的数额向甲方支付违约金(从履约保证金里扣除，若履约保证金全部扣完后，乙方须向甲方指定账户支付补齐),并提供详细合格的整改报告后才能申请下次正式验收，且履约服务期顺延。若出现三次正式验收不合格，乙方须向甲方另赔偿支付本合同总金额20%的违约金，且甲方有权解除合同。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后   2   小时内通知甲方，以备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装完毕验收合格视为交付。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，且有权要求乙方承担合同总额20%违约金。

15.5 乙方安全服务未达到考核标准或发生重大安全事件违约的，按本合同第十条（安全服务专项条款）执行经济处罚及合同终止权。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市高淳区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：南京财经大学红山学院					乙方：

地址：南京市高淳区鹿鸣大道66号    		    地址：

法定代表人或授权代表：				        法定代表人或授权代表：

联系电话：								    联系电话：

签订日期：  年  月   日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。

附件一

投标报价函

（以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改）

南京财经大学红山学院采购与招标工作小组：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交下述文件正本一式一份，副本一式四份。

1.我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7.我方针对编号为：      的项目投标总价（含税）：人民币(大写):       元（¥            ）。

8.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向贵方缴纳履约保证金人民币（大写）       元（¥            ）。

（4）我方承诺在贵方招标文件要求的供货期（工期/服务期）       日内完成并交付贵方采购的全部货物（工程/服务）。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10.                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- |
| 1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的产品生产研发企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（招标前六个月内），或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。 |  |
| 3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章。 |  |
| 4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。 |  |
| 5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的与本项目类似的态势感知平台或安全服务项目业绩合同），并已按约定履行了相关义务。 |  |
| 6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。 |  |
| 7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。 |  |
| 8.提供法人证明复印件、法人授权委托书原件、法定代表人及被委托人身份证明复印件。 |  |
| 9.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。 |  |

注：上述所有证明文件均需加盖投标人公章。

附件三

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 42 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为42分，其他有效投标单位的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×42 注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | #### 项目实施方案 | 3 | - 项目方案应结合红山学院实际情况和招标文件进行设计， - 对项目背景、项目现状、建设内容及预期目标有深刻理解，对项目重点、难点的把握准确到位，提供合理并切实可行的建设意见，方案较为全面得3分；方案不够全面，对项目背景、项目现状、建设内容及预期目标理解不全，对项目重点、难点的把握到位，提供标准建设意见，得1分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 5 | - 本地化实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的工程进度计划、测试验收、培训服务说明、售后服务流程，得5分；本地化实施比较方案全面，具有比较合理的工程进度计划、测试验收、培训服务说明、风险识别和保障措施，得2分；本地化实施方案不满足，进度安排、组织架构不合理，无工程进度计划、测试验收、培训服务说明、风险识别和保障措施，得0分。 - 未提供不得分。 |  |
| 3 | 安全服务方案 | 2 | 项目安全服务方案全面合理，安全服务流程及内容具体，具有合理良好的评估说明、漏洞验证说明、应急响应及演练得2分。 项目安全服务方案比较完整，有基本服务流程及内容，具有评估说明、漏洞验证说明、应急响应及演练，基本满足要求得1分。 无，得0分。 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 3 | 售后服务方案完整，有售后服务流程，售后服务承诺，有校企共同推进网络与信息安全AI智能管理的理念和设想，得3分。 售后服务方案完整，有售后服务流程，售后服务承诺，有校企共同推进网络与信息安全AI智能管理的理念和设想，基本满足得1分。 无，得0分。 |  |
| 5 | 技术要求 | 10 | 技术参数响应，基础分为10分，技术要求中关键条款（“▲”号条款）每条不满足扣2分，其他条款每条不满足扣1分,扣完为止。 注：标书要求的证明材料，不提供或提供不全或模糊不清视为不满足，扣除相应得分。（所要求提供的截图材料需加盖生产厂商公章） |  |
| 6 | #### 现场演示 | 10 | 本次投标要求投标方现场针对SaaS安全运营服务所使用工具进行演示或视频展示，确保服务稳定可视可控，演示时间不超过12分钟，根据演示情况逐项打分，一共4条，每满足1条演示内容得3分，最高得10分： ①态势感知平台：演示态势感知能够对全量安全告警进行综合分析研判，基于研判结果生成安全事件，能够通过多种处置方式实现安全事件处置闭环等。 ②SaaS安全运营平台：支持资产巡检以及，对安全事件进行详情查看功能，包括报告时间、事件类别、告警来源、涉及实体、处置建议、事件记录等内容。 ③SaaS安全运营平台：服务工具支持协助我方进行网络攻击行为与安全威胁检测，如快速检测PCAP数据包进行分析检测。 ④SaaS安全运营平台：允许服务期间通过运营平台上传AI知识库，可设定角色属性，并创建符合红山学院需求的场景化智能体，帮助我校定制化处理复杂的业务需求和安全挑战，如内部安全制度查询助手、工具操作智能助手等。 |  |
| 7 | 综合实力 | 5 | ①要求本项目服务商或设备供应商具备CMMI五级能力成熟度模型认证证书，得1分。 ②本项目服务商或设备供应商具有在有效期内信息系统建设和服务能力等级证书，得1分。 ③本项目服务商或设备供应商具备ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分，不提供不得分。 ④本地化服务能力：本项目服务商及设备供应商应具备本地化服务能力，需提供所投产品原厂商具有江苏本地独立法人总支或分支机构的证明，须提供在本市不少于30人的社保缴纳证明，满足要求得2分，不满足不得分。 |  |
| 8 | 项目服务团队要求 | 5 | 鉴于本次项目涉及安全服务内容，要求服务提供商或设备供应商在本项目投入项目团队技术服务人员要求如下： 本次项目安全服务团队成员不少于3人，并且配备项目经理 1人。（服务形式：线上+线下有机结合） 要求安全服务团队项目成员（投标商或者厂商）具备以下证书保障项目服务能力。 项目经理：要求同时具备CISAW安全集成方向（专业级）证书；CISE注册信息安全工程师证书；同时具备得2分，不提供或提供不完整不得分。 ②团队成员：具备PMP证书、CISP证书或CISAW证书；每有一名得1分，最高3分。 项目团队人员需提供相关证书复印件及相关人员近半年的社保缴费证明材料，未提供不得分； |  |
| 9 | 业绩 | 10 | 自2022年6月以来在与本项目同类的态势感知平台或安全服务项目业绩合同，每提供一份合同的得2分，最高得10分。 以合同签订的时间为准，须提供相应的合同复印件，附关键页、金额页及签字盖章页；如果是框架合同，则需提供订单或发票等证明材料。时间以订单或发票时间为准。 |  |
| 10 | 校企创新 | 5 | 完全满足AI安全运维平台功能需求且提供本地化交付方案，校企合作共同推进AI进程，得5分；否则得0分。 |  |

附件四

报价函

| 序号 | 物品名称 | 参数要求 | 响应品牌 | 响应参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 免费质保期（年） | 工期/供货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知平台+网络流量探针 | - 见第五项“项目技术要求” |  |  | - 1套 |  |  | - 3 |  | - （1）满足本地化部署； - （2）满足江苏省教育厅对教育系统网络与信息安全运营管理要求； - （3）满足教育厅相关部门对网络安全检查、巡查、考核、完善要求； - （4）安全服务期间免费提供AI安全运维平台。 |
| 2 | 日志审计分析管理系统 |  |  |  | - 1套 |  |  | - 3 |  |  |
| 3 | 网络与信息安全服务 |  |  |  | - 1年 |  |  | - 1 |  |  |
| - 总计（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.所投软硬件产品均符合国产信创要求，且所投日志审计、态势感知+安全流量探针、SAAS模式网络安全运营服务为同品牌，并提供相关证明并加盖原厂公章。 - 2.维保期限内包括不限于所有产品：硬件维保在硬件出现故障时，及时提供维修保障服务和备品备件替换服务、软件维保负责漏洞修复与安全升级，确保系统的稳定性和安全性，软件特征库免费升级等‌。 - 3.网络与信息安全服务需求说明：在网络与信息安全服务期内，若仍出现重大安全事件且未在规定时限内处置且产生不良影响，校方有权立即终止合同并指定有能力的服务商进行处理，因纠纷产生的所有费用均将由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价单需另外单独提交一份；

- 2.投标报价包括产品本身价格、包装费、运输费、装卸费、安装费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用，漏项自负。

- 3.中标人开具与报价单总报价相符的增值税普通发票。

投标人：

日期：    年    月     日

附件五

- 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  | 投标人的承诺或说明（完全响应/正偏离/负偏离） | 负偏离情况说明（未写明，则默认为完全响应） | 响应证明文件的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知平台 | - 1.功能描述：资产发现与管理、脆弱性分析与管理、安全洞察与分析、安全态势感知、能力组件管理、AI智能分析、威胁情报等；本次项目提供产品能够满足≥10Gbps流量分析处理，且支持后期扩容≥25Gbps流量分析处理能力；端点行为数据的服务器数量≥100个。 2.硬件参数要求：支持分布式部署，CPU总性能≥64核128线程，内存≥320G，SSD硬盘≥6*480G，SATA硬盘≥15*4T。 - 3.支持资产网络拓扑图自动生成与展示，支持资产告警的实时推送查看；支持展示拓扑的当前评分、展示资产数/资产总数、展示失陷资产/失陷总数、展示分区数/分区总数；支持拓扑图的导出、全屏操作。 4.支持对当前失陷资产和历史失陷资产的列表展示；支持对当前失陷资产进行解除、导出操作；支持失陷资产类别分布、分区失陷资产统计、失陷资产主要威胁行为的展示。 5.▲支持基于SOAR引擎对全量安全告警进行综合分析研判，基于研判结果生成安全事件。列表展示最新安全事件，包括事件名称、等级、时间范围、攻击者、受害者、处置状态、研判定性、最新处置记录等信息，支持多重过滤和查询操作（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 6.▲支持自动对事件进行研判定性（如网络攻击/漏洞利用/安全测试/误报等），事件处置时也支持人工进行事件研判定性，并支持自定义标签；（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 7.能够与现网安全设备联动。支持选中第三方安全设备，可对第三方安全设备详情进行查看，包括基本信息（设备信息、性能概况）、数据接入情况、处置联动（支持的响应动作、响应动作统计、近30天响应动作趋势、响应动作记录）等； 8.支持以多种图形化方式展现威胁事件总数、攻击类型、高风险分区、攻击来源、被攻击对象、内部威胁趋势、内部威胁事件列表。 9.支持对攻击链、挖矿专题、流量进行专题分析。攻击链：支持以列表形式展示攻击链；支持对攻击链进行查看；支持展示攻击链数量、攻击链告警数量、影响资产数量、攻击链活动阶段分布、攻击链告警活动趋势等。 10.▲支持以列表形式展示矿机信息，支持展示矿机统计、矿池币种统计、矿机活跃趋势，并可对每条矿机列表信息展开详情进行查看。流量分析：支持以列表形式展示流量分析，支持导出流量分析列表，支持对列表按字段筛选。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 2 | 网络流量探针 | - 1.硬件要求：高度 ≥1U； 1+1冗余电源；1 个 RJ45 串口，2 个 RJ45 管理口；6个10GE SFP+/1GE SFP业务接口；支持流量汇聚、流量复制、流量过滤等功能；≥20Gbps吞吐。 - 2.输出端口组支持基于五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议）的流保持机制，确保同一数据流的同源同宿转发； 3.支持查看端口报文计数，包括但不限于接收包数、接收字节数、发送包数、发送字节数、差错包数等。 4.支持集中管理平台，实现探针接入流量的设备集中监控、告警管理及推送、配置管理及下发等功能。 5.支持对输入端口添加VLAN标签； 6.支持同一个输入端口的流量按照过滤规则进行不同VLAN ID标签的添加。 7.▲支持对输入端口或端口组基于OSI L2-L4层信息进行报文过滤，过滤条件包括：源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、协议号、源端口、目的端口、VLAN ID，可对上述条件任意组合;（提供相关功能截图并加盖原厂公章） 8.▲对已配置好的流量导向规则，支持报文截短功能，截短长度支持自定义，在不更改整体导向规则的前提下针对性提取需要的流量；（提供相关功能截图并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 3 | 日志审计分析管理系统 | - 1.支持接管安全设备、核心交换机、BRAS、服务器类≥300个日志源的接入，日志源数量支持后期扩展。 - 2.硬件参数要求：高度 ≥2U，CPU≥8核16线程，内存≥32G,硬盘≥ 4T,EPS≥10000。 - 3.留存日志需要能够达到7个月。 - 4.系统支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、SMB、Console、镜像流量等方式采集日志 - 5.支持自定义配置实时监控的策略，可以涵盖日志解析中的所有字段，滚动持续监控 - 6.支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索等； - 7.支持实时关联策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：SYSLOG、邮件等； - 8.通过事件总数查看具体的审计事件，并可以查看产生该审计事件的原始事件的详细内容和归并数量； - 9.支持可自定义审计类型配合不同的审计策略； - 10.日志告警：支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。 |  |  |  |
| 4 | 网络与信息安全服务 | - 1.免费提供SaaS安全运营服务平台 - 云端接收学校现有的各类网络安全设备日志，实现统一安全威胁检测。提供运营策略建议，对主动或被动发现的安全事件提供响应和处置服务，如：僵木蠕、Webshell、病毒、勒索病毒、挖矿病毒等各类安全事件1小时快速处置，重大漏洞、重大安全事件等应在24小时内向学校提供书面安全预警通告，结合学校实际进行定向排查，消除或减轻影响。 |  |  |  |
|  |  | - 2.资产梳理清查 提供Web资产治理平台配合人工的方式协助学校进行资产梳理工作，每季度不低于1次资产梳理服务，及时更新信息资产台账，包括信息系统组成、系统业务流程、数据流向、资产内容、资产清单等，采集此次项目的各类资产信息，进行资产分类，划分资产重要级别等。针对全校网站及业务系统进行信息化梳理工作，统计梳理内容包括：IP、域名、系统版本、部署信息等，梳理工作结束后10个工作日内，提交综合网站群的台账资料，各信息系统的台账资料。同时针对新上线系统进行有效梳理及评估，提供新系统上线检测服务，每年不少于10个，单个系统需在2个工作日内完成并提供检测报告，检测方式包括但不限于人工渗透测试、工具扫描、风险评估等。协助校方完成新系统的漏洞整改及复测工作，确保新系统网络安全隐患清零后上线。 |  |  |  |
|  |  | 3.安全风险评估及整改加固服务 通过工具结合人工的方式对学校指定范围（50个）内的信息资产进行网络安全风险评估工作，频率不低于每两月1次，并提供风险评估报告及网络安全加固方案和全程技术指导服务。指定范围内的信息资产包括但不限于主要对外开放的网络信息系统（含老系统及新上线系统）进行0day漏洞排查、敏感信息排查、弱口令排查等，并协助学校完成整改。 |  |  |  |
|  |  | 4.安全监测服务 采用专业云端监测平台，对学校所有网站及业务系统进行周期性监测，对学校指定的对外开放信息系统资产进行7*24小时监控。针对国家重大会议、大型活动等江苏省网信办通知的重要时期，提供专项保障服务，提供7*24小时网站监控和远程技术人员值守，全程协助进行安全事件排查及调研取证工作。监测到攻击或安全隐患等异常情况及时提供告警服务，每月不低于2次现场巡检服务，按照我校要求，每月提供网站安全监测统计报表。监测范围：对外开放的信息系统。监测内容包括但不限于漏洞监测、可用性监测、敏感信息监测、违规外链监测、表述错误内容监测、挂马监测、篡改情况监测等，对网站存在的脆弱性进行扫描监测，包括但不限于SQL注入漏洞、跨站脚本漏洞、开放服务漏洞、网站第三方应用漏洞等。对已核实的有效攻击事件，按照学校要求，在事件发生48小时内完成分析并提供网络安全监测报告。 |  |  |  |
|  |  | 5.漏洞验证及渗透测试 在不影响网络的情况下，针对重要系统进行全面人工渗透测试。利用工具结合人工的方式，对业务系统中的主机操作系统、数据库系统、应用系统、网络设备等做网络安全漏洞的挖掘、验证以及模拟攻击测 试，每年不少于3个重要信息系统。按照学校要求提供漏洞报告以及渗透测试报告，协助学校完成漏洞整改以及复测工作。 |  |  |  |
|  |  | 6.应急响应支持 根据网络安全事件类别，通过远程或现场支持的形式协助学校对遇到的突发性安全事件以及教育厅通报的安全问题进行紧急分析和处理。应急响应服务内容包括但不限于：快速收集突发事件相关信息并判断事件类型，及时提出解决问题的相关举措，避免网络安全事件的扩散；协助学校进行事件分析溯源，攻击链路还原、木马病毒及后门清晰、系统恢复，针对性的网络安全加固等应急响应工作。在接到学校通知后，10分钟内响应，2小时到达现场开展工作，并在24小时内按照学校以及教育厅的要求，完成网络安全事件的处理并提交应急响应报告。 |  |  |  |
|  |  | 7.安全培训 提供信息安全形势分析、信息安全意识、网络安全常识等宣传和培训服务。网络安全专题培训每年不低于2次。培训前，需提前15天准备培训资料，报学校审批。网络安全宣传活动不低于每年1次。及时关注国家和教育系统的信息安全形势和技术发展趋势，为学校提供原创网络安全宣传推文服务每年不低于4次，依据学校要求定期为学校网络安全专栏提供网页素材。 |  |  |  |
|  |  | 8.安全管理制度建设 按照网络安全等级保护要求，提供标准化的信息安全管理制度模板或其他高校的管理制度模板供学校参考。配合学校修订现有管理制度，增补管理制度，按照安全管理要求检查现有工作规范，配合学校建立与完善安全工作标准规范。 |  |  |  |
|  |  | 9.应急响应演练 按照学校要求，完成应急响应演练工作。每次演练前，提前至少15天提供应急演练方案模板供校方参考；配合校方制定应急演练方案，在不影响校方业务系统的前提下，开展校内适度规模的网络安全应急演练。演练频率每年不少于1次。 |  |  |  |
|  |  | 10.设备运维 向学校提供网络安全设备运维服务，服务内容包含对安全设备进行巡检维护和策略优化，最大化利用设备完成安全运维工作，不低于每周1次，并根据实际风险情况形成安全运维报告。工作内容包括但不限于对设备运行状态检查、策略有效性分析、告警分析等，如态势感知：挖矿、后门、黑IP、异常流量等处置；WAF：攻击IP封禁，异常行为溯源；防火墙：对外开放端口限制；虚拟化杀毒：异常扫描处置等。 |  |  |  |
|  |  | - 11.安全服务期间免费提供AI安全运维平台 - (1)平台须具备安全顾问、资产巡检、告警解读、事件研判、辅助安全决策等能力。平台硬件配置要求：不低于32核CPU，内存128GB，GPU:96GB显存；系统盘：2*960GB SSD 存储硬盘：4*2 TB SAS（本地化部署）。若校方连续3年使用中标方提供的安全服务，则AI安全运维平台软硬件归校方所有，并出具承诺函并加盖公章。 - (2)支持展示安全运维总体态势，包括总任务数、已完成任务数、运维小组人数、运维环节统计（运维管理、安全识别、安全防御、安全监测、安全响应、安全协同）；支持通过与安全运维智能体对话的方式，规划安全运维任务，展示安全运维任务的任务情况。 (3) 支持统计任务总数、执行进度、进行中数、已完成数、待开展数、已终止数。支持新增运维任务与启用全部任务。 (4) ▲支持对安全事件进行详情查看，包括报告时间、事件类别、告警来源、获取告警时间、涉及实体、调查结论、事件概要、处置建议、调查记录、事件记录等内容。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） (5)▲支持以自然语言对话的方式与安全大模型对话，查询相关安全事件，如近7天内攻击源IP在大模型中被判定为恶意的相关事件、被攻击的资产在最近7天内是否存在其他告警、攻击源IP的情报匹配结果是什么等问题进行查询。应提供精确的数据解码功能，支持多层编码的一次性解码输出。支持对BASE64、URL、Hex等编码数据进行精准解码。（提供相关功能截图并加盖原厂公章） (6)▲支持创建知识库文件夹并上传相应的知识文档，文档格式支持PDF、Word、Markdown、TXT等，支持自定义创建智能体，并绑定知识库，实现基于知识库的RAG查询。提供相关功能截图并加盖原厂公章） (7)支持创建并查看每条渗透测试任务详情，包括目标、时间、漏洞总数、高危、中危、低危、漏洞列表（展示每条漏洞描述、风险地址、风险证明、修复建议）等信息 (8) ▲具备相关AI安全运维产品软件著作权证书；（提供相关证明材料并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 12.服务人员要求 要求安全服务团队项目成员（投标商或者厂商）具备以下证书保障项目服务能力。 项目经理：具备CISAW安全集成方向（专业级）证书；CISE注册信息安全工程师证书；（提供近三个月社保证明及相关证书证明材料并加盖原厂公章） 团队成员：具备CISP证书或CISAW证书；（提供近三个月社保证明及相关证书证明材料并加盖原厂公章） |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：

1.备注：以上▲为重要参数指标，允许投标人有部分不响应，但要扣分。

2.投标人应对招标文件第五项技术要求的内容有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的技术条款。

- 3.“承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

- 4.“承诺或说明”栏如果是“负偏离”，请详细说明，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置；若未说明，则默认为完全响应。

- 5.投标人投标规格和招标文件中规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

- 6.如果行数不够，请自行增加。

附件六

相关投标材料模板

- 1.封面格式

南京财经大学红山学院

网络安全设备及安全服务采购

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：

日  期：       年      月     日

2.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：       年       月      日

3.投标授权委托书

本授权委托书声明：

本人      系        的法定代表人，现授权委托         同志为我公司的合法代理人，就                      （项目名称）的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人：            性别：       年龄：

身份证号码：

投 标 人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

4.项目实施方案

（投标人可自行制作格式）

5.售后服务方案

（投标人可自行制作格式）

6.企业业绩

（投标人可自行制作格式）

7.投标保证金交纳相关证明材料（另外单独提交一份）

- （一）投标保证金付款凭证复印件

- （二）投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。投标保证金转账退还信息函请随同投标文件一起密封、递交。）

南京财经大学红山学院：

我公司参加贵单位发布的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | □增值税普通发票□增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人名称（公章）：

- 授权代表（签字）：

日期：