南京财经大学红山学院公共机房建设项目采购招标文件

项目编号：NCHS20250604-ZB-HW13

招标人（章）：南京财经大学红山学院采购与招标工作小组

时间：2025年6月5日

供应商须知前附表

| 项目名称 | 公共机房建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学红山学院高淳校区 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 18061730992 |  |
|  |  |  | 传真 |  |  |
| 项目承办单位 | 教务处 |  | 采购方式 | 公开招标 |  |
| 招标内容 | 公开招标确定南京财经大学红山学院公共机房建设项目采购供应商。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 项目整体实施完毕及验收合格后支付全部货款的90%；剩余10%作为质保金，如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。 |  |  |  |  |
| 供货期 | 合同签订后40个日历日内完成本项目的全部实施工作。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本 | 是否需要样品 |  |  | 家具部分需要提供样品 |
| 投标保证金、合同履约金 | 1.投标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00） 形式：投标人对公转账 有效期：与投标有效期一致（以实际到账日期为准） 2.履约保证金：中标人在收到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕后且无履约纠纷30日内无息退回。 采购人银行账户信息： 户名：南京财经大学红山学院 开户银行：工行南京察哈尔路支行 账户：4301011209100225228 投标人在汇款时，须在汇款单上注明项目编号 NCHS20250604-ZB-HW13 ，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担。 投标人将保证金付款凭证复印件加盖公章放入投标文件封包中。未按要求缴纳保证金的投标为无效投标。 投标保证金退还事宜请联系：孔老师 18551677824 |  |  |  |  |
| 标书工本费 | 无 |  |  |  |  |
| 获取招标文件 | 投标人在南京财经大学红山学院官网“采购与招标信息”栏自行免费下载招标文件电子版。 |  |  |  |  |
| 免费质保期 | 验收合格之日起3年 |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 本项目要求踏勘现场。联系人刘老师：18061730992 |  |  |  |  |
| 递交投标文件 | 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室 接收人：孔老师 联系电话：18551677824 投标截止时间：2025年6月24日上午11 时00分整 |  |  |  |  |
| 采购人信息 | 名称：南京财经大学红山学院 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道66号 技术咨询：刘老师 18061730992 商务咨询：孔老师 18551677824 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院公共机房建设项目采购招标文件

南京财经大学红山学院公共机房建设采购项目（NCHS20250604-ZB-HW13）实行公开招标采购，诚邀符合资质要求的供应商参与投标。本次招标由南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组统一组织，按照招投标有关规定开展工作，请各投标人认真阅读本招标文件，配合我校做好本项目的招投标工作。招投标相关要求和事项说明如下：

一、总则

1.采购方式：公开招标

2.适用法律：本项目为非政府采购，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及国家、地方有关法律、规章和规定。

3.投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

4.招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受了招标文件的条件和规定。

二、项目描述

1.项目名称：南京财经大学红山学院公共机房建设项目

2.项目地址：南京财经大学红山学院高淳校区

3.采购预算: 人民币63万元整

4.项目需求清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 4 | 台 |
| 2 | 电动幕布 | 4 | 副 |
| 3 | 平面绿板 | 4 | 副 |
| 4 | 扩声系统话筒（吊麦） | 4 | 只 |
| 5 | 双模无线麦克风 | 4 | 套 |
| 6 | 教学扩声系统主机 | 4 | 台 |
| 7 | 扩声系统音箱 | 8 | 对 |
| 8 | 教学管理软件 | 480 | 点 |
| 9 | 教师控制台 | 4 | 张 |
| 10 | 教师椅 | 4 | 把 |
| 11 | 学生桌 | 480 | 张 |
| 12 | 学生椅 | 480 | 把 |
| 13 | 多媒体智能终端 | 4 | 套 |
| 14 | 液晶控制面板 | 4 | 个 |
| 15 | 云桌面管理软件 | 103 | 点 |
| 16 | 网络机柜 | 4 | 个 |
| 17 | 48口千兆接入交换机（利旧） | 12（利旧） | 台 |
| 18 | 讲台交换机 | 4 | 台 |
| 19 | 窗帘 | 1 | 批 |
| 20 | 空调（利旧） | 8（利旧） | 台 |
| 21 | 辅材、施工 | 1 | 项 |

三、投标人资质要求

1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件，招标前六个月内），或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。

5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的同类项目中标通知书或合同），已按约定履行了相关义务。

6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。

7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。

8.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）。

9.提供产品质量保证承诺书、完善的售后承诺书、项目实施方案、能与学院现有多媒体系统平台实现无缝对接的承诺函（格式自拟）。

10.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

11.本次招标不接受联合体投标。

注：上述所有证明文件均需加盖投标人公章。

四、投标人须知

1.投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，入校须遵守学校各项规章制度和规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一管理。

2.投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3.中标人由本校评标小组确定。

4.投标人保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，不挂靠、不转包、不分包，不提供假冒伪劣商品，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

5.投标人独立承担进入本校从业人员的安全职责，严格遵守本校各项管理规定，如发生意外，全部责任由投标人承担。

6.有在本校不良经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

7.投标人实地踏勘联系人刘老师：18061730992。

8.投标人需将样品标注投标人信息，密封包装避免磕碰影响样品质量。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次采购活动。

11.除不可抗力因素外，招标人有权对中标人的违约行为进行扣除部分或全部履约保证金的经济处罚，情节严重的，招标人有权单方面终止合同。

五、项目技术要求（投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

六、公共机房建设设备技术参数

6.1投影机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 投影机 | ▲1.激光光源，20000小时光源寿命； 2.3LCD投影技术； 3.液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜； ▲4.亮度5200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）； ▲5.色彩亮度 5200流明； 6.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节； 7.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%； 8.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm； 9.镜头光学变焦比：1-1.6； |

6.2电动幕布

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电动幕布 | 1.材质：高清玻纤幕；规格：120寸；比例：16：10； 2.幕布类型：电动幕；增益倍数：1.2倍； 3.可视角度:160度；颜色：白色； 4.幕面平整，采用高亮度纳米复合材质，有效提高投影画面亮度，对比度。阻燃，防霉，防静电，可擦洗。 |

6.3平面绿板

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 平面绿板 | 1.规格：4000mm*1200mm； 2.板面: 优质烤漆板面，无接缝、亚光绿、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、3.耐磨损，可视效果极佳，厚度0.35mm，硬度9H。 4.背板：采用镀锌钢板，厚度0.25mm。 5.边框: 采用高强度铝合金，规格为36㎜×20㎜，厚度1.0mm， 6.板面采用槽内镶嵌、全包式，四角包边为ABS圆形结构，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用； 7.夹层: 采用防火防潮聚苯乙烯，厚度15mm； 8.背板：采用防锈热彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，经专用粘合剂高压定型，粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、保持板面平整、书写时手感舒适、无噪音； 9.安装：隐形安装，美观大方。 |

6.4扩声系统话筒（吊麦）

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 扩声系统话筒（吊麦） | 话筒的干涉管和振膜都经过特别设计，对于外部噪声有很好的抑制效果，使用时不易发生啸叫反馈。产品抗手机等电磁脉冲干扰； 平衡输出，48V幻象平衡供电； 保真度、语音辨识度高； 频率响应：40Hz～18KHz； 灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 输出阻抗：200Ω； 工作电压：48VDC； 信噪比：≥80dB； 供电：48V平衡幻象； |

6.5双模无线麦克风

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 双模无线麦克风 | 1.接收机： 通讯频率：740-790MHZ；工作电流:110mA 160mA；待机电流:<1uA 60mA；工作电压:3.7V DC, 9~12V；充电电压: USB-Type C 5V；有效距离:>15米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz ~ 12.5KHz；动态范围：≥98dB；信噪比：≥95dB； 2.发射机： 无线传输模式：集成2.4G、UHF、IR三种无线传输模式融合使用； 对频方式：2.4G、红外两种自动对频方式； 3.三种使用功能：集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制； 4.防啸叫功能：内置DSP数字防啸叫功能，4级可调； |

6.6教学扩声系统主机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教学扩声系统主机 | 4路凤凰状话筒，2路6.5话筒输入，3路线路输入，3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电; 话筒非线性失真：≤0.5%； 线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 额定输入阻抗：话筒输入：3KΩ；线路输入：10KΩ； 功率放大输出：≥2X100W，定阻4-8Ω； 频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 信噪比（S/N)：≥110dB； 噪声电平：线路输出：≤1mV；功放输出：≤20mV； 增益差：≤0.13dB； |

6.7扩声系统音箱

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 扩声系统音箱 | 独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 箱体采用纳米喷漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音，效果逼真动人。 单元配置高音 HI: 3寸；低音 LOW: 6.5寸；分频类型: 二分频。 频率响应：65Hz-17KHz； 额定功率：60W，阻抗：4Ω； 灵敏度：93dB±2dB； |

6.8教学管理软件

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教学管理软件 | ▲1.教学平台系统整体要求能够为教师备课、语言教学、语言教学演示、语言技能训练、口语练习、语言考试、课堂管理、视频资源使用、多样化在线师生互动、网络课堂的有序管理等提供支撑。 2.系统支持Windows 7/8/10/11 SP1（32位、64位）操作系统，兼容其它教学软件。 3.界面简洁直观，所有教学及管理能在同一软件界面里实现。 4.屏幕广播：把教师计算机屏幕广播给全体学生或指定的部分学生，在广播的过程中教师随时可以添加或取消选定的学生。教师将外接设备如外接笔记本电脑、视频展示台、VCD、DVD、录音机、录像机、摄像机等的音视频信号的内容广播给学生。 5.分组：分组支持随意选中学生拖拽分组，完成之后可按照分好的组别进行分组教学和分组讨论。分组教学功能支持广播教学、多种模式语音教学、音视频媒体教学、远程设置等操作。分组讨论内容支持文字、表情、图片、截图、共享文件、语音（语音讨论支持录音）等。 6.学生监视和辅导：教师能监视所有学生屏幕，同时教师能对学生的应用程序和进程进行管理。 7.班级模型：提供班级模型视图，视图显示中可显示学生机电脑桌面（缩图），教师可设置学生桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，锁定和解除锁定座位表。座位表排序。详细资料显示学生姓名，语音设备状态，进程数，分组等信息。 8.课堂管理：教师可以有选择地限制学生电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许教师对不同的学生设置不同的策略。提供关闭学生运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；可远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置学生机属性，如屏幕分辨率、录音和回放音量、卸载密码和热键等。 |

6.9教师控制台

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教师控制台 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途对教师控制台进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 参考尺寸长宽高：尺寸1800mm*750mm*800mm（可根据教室大小相应调整），钢木结构，合理安置主控设备与学生桌配套。 2.基材材质:板材采用国家环保认证的 E0级绿色环保刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理后，抗变形能力强，无气味。(报价需提供产品同批次板材小样及检测报告） 3.封边材质:2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 |

6.10教师椅

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 教师椅 | 投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途教师椅进行设计，需在技术标书中提供详细的尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 应根据教室大小相应调整尺寸，需与教师控制台配套。 气压式升降软靠椅、带扶手、钢制脚。 |

6.11学生桌

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 学生桌 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途（传统电脑）对学生桌进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。参考尺寸长宽高：700mm*600mm*1020mm ，应根据教室大小相应调整尺寸（二联/三联）。 2.台面:采用环保“颗粒板”板目胺饰面板,具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污,可长期保持台面整洁等优点。 3.基材材质:基材为E0级绿色环保刨花板。(报价需提供产品同批次板材小样及检测报告）桌子左右侧板为25mm厚，其余均为18mm厚。 4.封边材质: 2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 |

6.12学生椅

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 学生椅 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途（传统电脑）对学生椅进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 2.应根据教室大小相应调整尺寸，需与学生桌配套。 |

6.13多媒体智能终端

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 多媒体智能终端 | ★1.要求能与学校多媒体平台对接，统一管理。需要与原有平台实现无缝对接，中标后第二日，学校现场搭建环境提供演示。如无法实现视为虚假应标，作废标处理。 2.机柜式终端，标准 1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。内置定制LIIUX 操作系统，支持第三方平台对接。内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能。 3.需具备可扩展内置视频广播硬解码模块功能，为二期扩展性需求做预留接口。 4.主机需具备通过操作面板对音视频广播一键暂停、开始播送功能，可供教师灵活操作音视频信号。 5.具备交换机功能，要求为千兆网络交换机，1个光口，4个网口配置 6.需集成功放功能，具备≥2*60w数字功能，3.5mm音频线性输入接口≥1路；3.5mm 音频线性输出≥1路。 ★7.需具备网络中控功能:要求配置3*2HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI 高清接口≥2路,输出信号支持HDMI高清接口≥2路;1路HDBaseT接口。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) 8.需具备可扩展集成化 DSP音频处理器功能，为扩展性需求做预留接口。 9.需具备通过操作面板实现无线麦克风接收器功能，支持同品牌无线麦克风直 接对频实现扩音。 10.需具备通过操作面板 IC 卡插卡/刷卡实现开关机设备实现智能化上下课功能。 ★11.需具备手机扫码功能，手机微信扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) - 12.需具备物联属性功能，通过操作面板实现简单、便捷得物联扩展性;需与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联≥14 路。可编程 RS232 控制通信端口2路。 - 13.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥2路，每路负载电流≥10A。 14.需要具备通过操作面板实现 IP 语音对讲运维功能，主机可与集中管理软件进行双向语音通话。 15.设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制 ★16.需通过集中管理软件及微信小程序实现远程对终端设备及物联灯光控制进行手动、定时集控管理(如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电等)。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |

6.14液晶控制面板

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 液晶控制面板 | ★1.与同品牌多媒体智能终端配套使用，可定制界面。 2.一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观，外壳采用工程塑料一次成型。 3.集成触摸屏功能，高分辨率5英寸工业触摸屏，4个触摸按键，支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节、支持录播控制。 4.待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机、中英文切换信息等。 5.面板集成物联接收模块及协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块14路的无线接入。 6.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机。 7.集成IP对讲模块，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听功能，同时能联动监控画面实现单向可视对讲。 8.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障。 9.可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换，支持学校LOGO定制。 |

6.15 云桌面管理软件

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 云桌面管理软件 | 采用VOI架构，利用前端本身的计算性能，有效降低后端服务器网络压力，适应外设及复杂网络环境，完美运行高清视频、语音及三维软件，在计算机终端使用时，可按需交付需要的操作系统及应用软件，实现应用环境的快速部署。基于WEB管理模式，软件统一更新；支持离线模式，网络中断仍能使用；基于硬件虚拟化技术，软件统一注册，无需逐台激活；支持资产盘点、远程开关机等运维功能 1.CPU支持intel、飞腾(FT-2000+)、龙芯(3A5000/3A6000)、兆芯、海光国产芯片，管理端与客户端操作系统支持windows、Kylin V10、统信UOS最新版国产操作系统 2.▲充分考虑终端桌面还原和个性化的双重需求，在桌面全部盘符采用还原模式下，系统对管理员指定的终端文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，终端同步文件具备：手动上传，开机下载；手动上传，离线下载；自动上传，开机下载三种模式以满足各类软件的需求。（提供功能截图并加盖供应商公章） 3.为保证系统的安全，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露 4.▲为节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。（提供功能截图并加盖供应商公章） 5.▲充分考虑管理者的使用需求，云平台同时支持C/S模式及B/S模式。系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构，快照数量不低于15个。（提供功能截图并加盖供应商公章） 6.终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、远程开关机等。 7.▲管理员可以自定义任意终端的启动显示菜单，可以把同一个镜像下的不同快照节点加入启动菜单，便于使用者自行切换环境。提供镜像映射功能，系统镜像通过映射可以在服务器端资源管理器中直接映射成操作系统盘符，管理者可以直接向镜像中拷贝数据。（提供功能截图并加盖供应商公章） 8.提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 9.为提高分发速度，具备交换机分组功能，可以把指定的终端加入到相应的交换机分组。 10.▲为提高计算机考试的安全性，防止作弊现象发生，系统应具备终端禁止共享、禁用USB存储、禁止连接互联网、禁止修改IP的安全设置。（提供功能截图并加盖供应商公章） 11.系统具备报警功能，对于CPU、硬盘的温度变化以及磁盘利用率等数据，可以设定相应的阈值及持续时间，并对超标终端进行报警，报警时可以给预先设定的手机号发短信。 12.系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。 13.▲为对于用户增加软件的操作，方便管理员制作快照，提供在WEB管理端通过虚拟机制作快照和客户端制作快照两种方式。（提供功能截图并加盖供应商公章） 14.★在不修改交换机配置的情况下，终端无条件跨网段，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。 15.▲具备数据统计功能，可自定义时间段展示教室终端软件使用时长和次数的TOP5排行榜，充分考虑学校关注点，对无需关注的软件进行屏蔽，不参与排行。（提供功能截图并加盖供应商公章） 16.▲充分考虑机房、教室双显示器，外接大屏的使用需求，可以在管理端对任意终端音频输入、输出设置使用设备；对单屏、双屏使用所涉及的克隆、扩展、主屏幕以及每块屏幕的分辨率、缩放比进行设置（提供功能截图并加盖供应商公章） 17.支持自动增量快照维护，在设定时间，系统可以对指定终端自动安装的应用程序，安装完毕后，所有终端在相同快照节点还原启动下，这些指定终端上新装个性化软件不会被还原，可以直接使用。 18.▲具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台终端添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。（提供功能截图并加盖供应商公章） 19.▲具备高级设置功能，可设置P2P部署时种子的最大服务数和离线时的最高限速；在网络状况不佳时，可以设置使用可靠连接选项；可以设置客户端菜单功能键，用以允许或禁止终端使用者，通过F2功能键进入系统规划、F4功能键清除选中镜像、F6功能键清除所有缓存、F9功能键进行一键还原。（提供功能截图并加盖供应商公章） 20.充分考虑用户硬盘大小容量的兼容性，支持设置镜像快照单节点缓存模式或多节点缓存模式。多节点缓存模式下，用户可以在启动菜单中加入一个镜像下的多个快照节点，同时缓存一个镜像下的多个快节点；单节点缓存模式下，用户只能在启动菜单中加入一个镜像下的一个快照节点，只能缓存一个镜像下的一个快节点。 21.云平台支持多个云服务器管理，包括信创云服务器及Windows 云服务器，可以为所有服务器提供一个可视化视觉平台，管理员可通过管理界面提供的远程操作直接操作服务器所在机器。 22.▲云平台支持桌面地图，云服务器在地图中可以显示位置所在，管理员可连接到服务器查看并管理终端的情况，提供给用户远程到服务器的功能，包括VNC连接、WEB连接和mstsc连接三种方式。（提供功能截图并加盖供应商公章） 23.云平台有图形化界面云终端网络拓扑展示图，每台云终端可分为蓝色、红色、灰色，分别表示开机、出错、未开机状态，鼠标停留在每台终端可以了解终端详情。 24.云平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。 25.云平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 26.▲云平台可以通过柱状图或折线图展示所管理的云服务器中的所有云终端、群组云终端、单台终端每月或者每天的平均使用时长趋势图。（提供功能截图并加盖供应商公章） 27.▲支持运维系统数据大屏展示，对运维平台中所有云服务器及终端设备的运行和资产情况，进行数据分析和统计，包括云服务器设备使用资源，实验室数量、在线终端数量、桌面数量、上机人数、服务师生人数、使用时长，镜像及快照数等数据的展示，并对CPU 、主板、机型 、操作系统种类等数据做图形化展示。（提供功能截图并加盖供应商公章） |

6.16 网络机柜

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 网络机柜 | 国产优质，9U网络机柜，参考尺寸 550*400*450mm |

6.17 48口千兆接入交换机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 48口千兆接入交换机 | 学校提供交换机，供应商负责联调即可。（无需报价） |

6.18 讲台交换机

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 讲台交换机 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口； 交换容量：256Gbps ；包转发率: 42Mpps；电源：单电源，交流供电； |

6.19 窗帘

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 窗帘 | 1.布帘褶皱比为1:1.8(每米窗户宽度对应的布料宽度误差±5cm,不计窗帘卷边损耗)。 2.报价包含全部材料及辅料、人工、税点、安装和质保3年等所有费用。 3.窗帘布料为双面尼材质，款式以样品为准。（中标后需送样与招标方确定款式） 4.窗户宽度（宽*高）：1.9m*2.3m，20扇；1.6m*2.3m，1扇；1.0m*2.3m，1扇。 5.铝合金轨道：壁厚不低于1.2mm，内置静音条； 6.铝合金罗马杆壁厚不低1.4mm.表面做电泳处理； 7.织物阻燃：提供织物阻燃检测报告复印件加盖制造商公章证明。 |

6.20 空调

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 空调 | 5匹柜机 利旧 （无需报价） |

6.21集成辅材、施工

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 辅材、施工 | 1.配套所需音频、视频、网络、电源线材及接插件，熔纤等。 2.设备安装调试，包含教室内智能化相关设备涉及的开槽、暗管敷设、明管敷设、综合布线、墙体恢复等所有施工内容。需预留智慧班牌线管（PVC管+KBG20管）。 |

备注：

1.以上★为核心参数指标，要求投标人必须全部响应，如未全部响应者，其投标将被作为无效投标；▲为重要参数指标，允许投标人有部分不响应，但要扣分。

2.招标人有权对中标人提供的家具产品进行抽检,若不符合招标文件要求，中标人承担检测费用。招标方要求其在规定时间内整改，整改2次未达标，则不退货不退款，产生的一切损失由中标人承担。

3.招标人要求投标人必须踏勘现场，了解掌握项目实施现场环境和实施要求。

七、评标办法

1.投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或计算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2.废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标人行贿。投标人违法、违规行为一经查实，将列入我校采购供应商黑名单，不得参与我校的任何采购项目。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标文件未按要求装袋、密封和标记。

（6）附有招标人不可接受的条件。

（7）投标报价高于项目预算的。

（8）为恶意竞争，投标报价明显低于运营成本的。

3.评定中标候选人：

本次招标采用综合评分法，百分制打分。评标结果按评审后得分由高到低排序，得分最高的投标人为中标候选人。

4.评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。 | 40分 |
| 2 | 技术指标响应参数 | 本招标文件“采购需求”技术要求中标注“▲”的为本项目关键功能需求，未响应或未按要求提供满足参数要求的视为负偏离，每项扣 1分。 其他无“▲”项标识的参数如负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 技术参数标★为重要参数，如有不满足即可认为无效投标。 注：技术参数以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准，未提供不得分，技术参数中每一条的要求为一项。 | 20分 |
| 3 | 桌椅板材样品 | 样品需满足招标文件的技术参数、材质规格、工艺标准要求。 1.完全符合或优于招标文件要求，工艺精良，用料充足得10分； 2.基本符合招标文件要求，工艺良好得5分； 3.样品不符合或未提供，得0分； | 10分 |
| 4 | 实施方案、质量保证措施、售后服务承诺等 | - 实施计划：评委根据投标人针对本项目中实施计划、安装调试方案、配送方案的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 | 15分 |
|  |  | - 人员及进度计划：评委根据投标人针对本项目中从业人员配备、分工与职责、进度安排且相关保障措施得力的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 质量及安全保障措施：评委根据投标人针对本项目中项目质量及安全保障措施的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 设备投入计划：评委根据投标人针对本项目中拟投入的设备技术力量，设备的先进和环保性等情况的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 售后服务计划：评委根据投标人针对本项目售后服务计划及质保措施的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
| 5 | 供应商实力 | 1.投标公司具备ISO9001质量管理体系认证的，得1分； | 4分 |
|  |  | 2.投标公司具备ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； |  |
|  |  | 3.投标公司具备ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分； |  |
|  |  | 4.计算机制造商具备有效期内的信息技术服务标准（ITSS）运行维护标准符合性证书三级及以上的得1分；未提供不得分。 |  |
| 6 | 团队能力 | 1.项目负责人（1人）：投标人为本项目配备一名项目负责人，投入本项目的项目负责人同时具有ITSS服务经理认证、注册安全工程师CISP、网络厂商专家级认证证书（如华三H3CIE、华为HCIE），每提供一个证书得2分，本项最高得6分，须提供项目负责人有效证书扫描件及半年以上社保证明； | 7分 |
|  |  | 2.技术负责人:投标人为本项目配备一名技术负责人，具有信息安全保障人员认证（CISAW）得1分，须提供有效证书扫描件及半年以上社保证明； |  |
| 7 | 企业业绩 | 提供企业近三年来相关项目业绩，（相关项目合同金额不低于50万）每提供一份得1分，满分4分。须提供合同复印件，且有清晰的相关项目合同签订时间及金额。 | 4分 |

八、投标文件

1.投标文件组成：

（1）投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一、附件四）。

（2）资质审核、评分索引表：投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二、附件三）。

（3）技术条款偏离表：投标人依次列明对招标文件的技术条款响应程度。(附件五）

（4）投标人资质证明：前述第三项投标人资质要求中需要的证明材料（提供复印件，原件备查）。

（5）产品质量承诺。

（6）项目实施方案。

（7）售后服务方案。

（8）运维服务方案。

（9）投标人要求的其它说明和承诺的材料。

（10）允许投标人自愿提供与本次投标相关产品的图册介绍。

投标人必须按照上述（1）-（10）顺序规范编制目录和投标文件，统一用A4纸打印，逐页编码，装订成册，若因编排混乱导致投标文件被误读，责任由投标人承担。

所提供的材料均需加盖投标人公章；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2.投标文件的封装和投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份），密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、电话、传真，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章，注明“开标前不得开封”，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

九、投标人承诺对如下内容已完全理解

1.中标人由本校评标小组综合评分确定。

2.最低报价不作为中标的唯一条件，招标人不接受其他任何形式的报价。

3.如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

4.投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一旦中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起15个工作日之内到南京财经大学红山学院教务处签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

十一、合同主要条款：

合 同

（以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改）

南京财经大学红山学院采购合同

甲方：（采购方）南京财经大学红山学院

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲、乙双方依据公共机房建设采购项目（项目编号：NCHS20250604-ZB-HW13）的招标结果，本着诚实守信，友好协商的原则签署本合同。

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同（含税）合计（大写）： 元整，(小写)：¥ 其中不含税金额为： 元，增值税税率为： ，税额为： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 此处填写货物详细参数 |  |  |  |  |

二、技术资料

2.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如甲方因本合同的签订以及使用本合同约定的货物而受到任何第三方的侵权索赔并遭受损失的，乙方应对甲方遭受的一切损失承担赔偿责任。

四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

5.1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部份分包给他人供应。

5.3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并且不承担违约责任，且甲方有权就所受损失向乙方追索。

六、履约保证金

6.1投标保证金自动转为合同履约保证金。合同履行完毕后且无履约纠纷30日内无息退回。

七、免费质保期

7.1 所有设备安装调试经用户验收合格之日起，提供3年的免费质保服务，包含备件免费更换和维修、软件调整修改和升级等。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：   年    月    日前或合同签订之日起    个日历日内

8.2 交货方式：由乙方免费配送至安装地点并安装完毕

8.3 交货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1项目整体实施完毕及验收合格后支付全部货款的90%；剩余10%作为质保金，如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付。开具全额增值税普通发票。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行计算。

十、税费

10.1投标报价为一次性报价方式，包括产品本身价格、包装费、运输费、验收费、送检费、配件费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日重新起算。对经两次更换仍达不到技术要求者，应予退货处理。乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3保修期及售后服务要求

11.3.1响应时效：7×24小时全天候服务，接到报修后，市区2小时内响应，提供电话、在线客服、微信公众号等多渠道报修方式。

11.3.2 故障处理：普通故障4小时内上门检修，复杂故障24小时内出具解决方案，承诺小修不过夜，大修不超过3个工作日（特殊配件需定制除外） 。

11.3.3配件供应：设有本地配件仓库，常用配件储备充足，确保90%以上维修需求可即时供应；特殊配件启动紧急调货通道，48小时内到位。

11.4兼容性承诺要求：乙方保证所有设备和系统能与现有系统兼容，并能够在现有基础上顺利运行。

11.5免费提供现场安装、调试及培训：我方要求安装团队均为专业技术人员。在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，安装过程严格遵循设备安装手册。组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止，免费提供设备使用手册、培训教材、应用文章等。保证甲方掌握基本操作，可以正确操作使用设备。

11.6在质保期内，免费上门维修，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.7整套产品要求质保期内提供免费的功能性完善和技术维护。质保期满后，出现产品故障时，乙方仍需做好售后服务，及时处理解决，费用由双方共同协商，但不得高于合同价的8%。

十二、调试和验收

12.1初步验收：甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到安装完成后，甲方需在3个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4乙方开工生产前，甲方到生产现场检查有关原材料的进货原始凭证，乙方承担有可能产生的材料品牌检测费。甲方有权派代表监督生产过程。

12.5 最终验收：乙方提交验收申请，甲方应于三个工作日内组织验收。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后   2   小时内通知甲方，以备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装完毕验收合格视为交付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，且有权要求乙方承担合同总额20%违约金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市高淳区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：南京财经大学红山学院					乙方：

地址：南京市高淳区鹿鸣大道66号    		    地址：

法定代表人或授权代表：				        法定代表人或授权代表：

联系电话：								    联系电话：

签订日期：  年  月   日                     签订日期：  年 月 日

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。

南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组

2025年6月5日

附件一

投标报价函

（以下内容仅供参考，需根据本次招标的实际情况修改）

南京财经大学红山学院采购与招标工作小组：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交下述文件正本一式一份，副本一式四份。

1.我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5.同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

7.我方针对编号为：      的项目投标总价（含税）：人民币(大写):       元（¥            ）。

8.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向贵方缴纳履约保证金人民币（大写）       元（¥            ）。

（4）我方承诺在贵方招标文件要求的供货期（工期/服务期）       日内完成并交付贵方采购的全部货物（工程/服务）。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10.                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

附件二

资质审核索引表

| 资质要求项目 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- |
| 1.投标人必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。 |  |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距招标时间一年内任意月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件，招标前六个月内）。或其2023或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。 |  |
| 3.有依法缴纳税收的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。 |  |
| 4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距招标时间六个月内任意月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章。 |  |
| 5.具有本招标项目3年及以上成功运营经验和同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的同类项目中标通知书或合同），已按约定履行了相关义务。 |  |
| 6.具有履行合同所需的专业设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的专业设备和专业技术人员配置加盖公章的证明材料和相关承诺函，格式自拟）。 |  |
| 7.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日前的信用记录的截图。 |  |
| 8.法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）。 |  |
| 9.提供产品质量保证承诺书、完善的售后承诺书、项目实施方案、能与学院现有多媒体系统平台实现无缝对接的承诺函（格式自拟）。 |  |
| 10.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。 |  |

附件三

评分索引表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 注：评委认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委有权要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术指标响应参数 | 本招标文件“采购需求”技术要求中标注“▲”的为本项目关键功能需求，未响应或未按要求提供满足参数要求的视为负偏离，每项扣 1分。 其他无“▲”项标识的参数如负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 技术参数标★为重要参数，如有不满足即可认为无效投标。 注：技术参数以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准，未提供不得分，技术参数中每一条的要求为一项。 |  |
| 3 | 桌椅板材样品 | 样品需满足招标文件的技术参数、材质规格、工艺标准要求。 1.完全符合或优于招标文件要求，工艺精良，用料充足得10分； 2.基本符合招标文件要求，工艺良好得5分； - 3.样品不符合或未提供，得0分； |  |
| 3 | 实施方案、质量保证措施、售后服务承诺等 | - 实施计划：评委根据投标人针对本项目中实施计划、安装调试方案、配送方案的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 人员及进度计划：评委根据投标人针对本项目中从业人员配备、分工与职责、进度安排且相关保障措施得力的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 质量及安全保障措施：评委根据投标人针对本项目中项目质量及安全保障措施的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 设备投入计划：评委根据投标人针对本项目中拟投入的设备技术力量，设备的先进和环保性等情况的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
|  |  | - 售后服务计划：评委根据投标人针对本项目售后服务计划及质保措施的合理性、完整性打分。 - 1.方案合理完整得3分； - 2.方案较合理得2分； - 3.方案粗糙不全面得1分； - 4.未提供本项内容的不得分。 |  |
| 4 | 供应商实力 | 1.投标公司具备ISO9001质量管理体系认证的，得1分； |  |
|  |  | 2.投标公司具备ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； |  |
|  |  | 3.投标公司具备ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分； |  |
|  |  | 4.计算机制造商具备有效期内的信息技术服务标准（ITSS）运行维护标准符合性证书三级及以上的得1分；未提供不得分。 |  |
| 5 | 团队能力 | 1.项目负责人（1人）： 投标人为本项目配备一名项目负责人，投入本项目的项目负责人同时具有ITSS服务经理认证、注册安全工程师CISP、网络厂商专家级认证证书（如华三H3CIE、华为HCIE），每提供一个证书得2分，本项最高得6分，须提供项目负责人有效证书扫描件及半年以上社保证明。 |  |
|  |  | 2.技术负责人:投标人为本项目配备一名技术负责人，具有信息安全保障人员认证（CISAW）得1分，须提供有效证书扫描件及半年以上社保证明。 |  |
| 6 | 企业业绩 | 提供企业近三年来相关项目业绩，（相关项目合同金额不低于50万）每提供一份得1分，满分4分。须提供合同复印件，且有清晰的相关项目合同签订时间及金额。 |  |

附件四

公共机房建设项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动幕布 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平面绿板 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 4 | 扩声系统话筒（吊麦） | 4 | 只 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双模无线麦克风 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 教学扩声系统主机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 扩声系统音箱 | 8 | 对 |  |  |  |  |  |
| 8 | 教学管理软件 | 480 | 点 |  |  |  |  |  |
| 9 | 教师控制台 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |
| 10 | 教师椅 | 4 | 把 |  |  |  |  |  |
| 11 | 学生桌 | 480 | 张 |  |  |  |  |  |
| 12 | 学生椅 | 480 | 把 |  |  |  |  |  |
| 13 | 多媒体智能终端 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 液晶控制面板 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 云桌面管理软件 | 103 | 点 |  |  |  |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 48口千兆接入交换机（利旧） | 12 | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 讲台交换机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 窗帘 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 20 | 空调（利旧） | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 21 | 辅材、施工 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计总金额： 元（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次采购不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.报价总价均应包括设备工具、人工、出差、管理费用、软件对接、税金等全部费用，以及已支付或将支付的营业税和其他税费，漏项自负；

3.中标人开具与本报价单总报价相符的增值税普通发票。

投标人：

日期：    年    月     日

附件五

参数偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  | 投标人的承诺或说明（完全响应/正偏离/负偏离） | 负偏离情况说明（未写明，则默认为完全响应） | 响应证明文件的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | ▲1.激光光源，20000小时光源寿命。 |  |  |  |
|  |  | 2.3LCD投影技术。 |  |  |  |
|  |  | 3.液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜。 |  |  |  |
|  |  | ▲4.亮度5200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）。 |  |  |  |
|  |  | ▲5.色彩亮度 5200流明。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节。 |  |  |  |
|  |  | 7.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%； |  |  |  |
|  |  | 8.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm； |  |  |  |
|  |  | 9.镜头光学变焦比：1-1.6； |  |  |  |
| 2 | 电动幕布 | - 1.材质：高清玻纤幕；规格：150寸；比例：16：10； - 2.幕布类型：电动幕；增益倍数：1.2倍； - 3.可视角度:160度；颜色：白色； - 4.幕面平整，采用高亮度纳米复合材质，有效提高投影画面亮度，对比度。阻燃，防霉，防静电，可擦洗。 |  |  |  |
| 3 | 平面绿板 | 1.规格：4000mm*1200mm； 板面: 优质烤漆板面，无接缝、亚光绿、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损，可视效果极佳，厚度0.35mm，硬度9H。 |  |  |  |
|  |  | 2.背板：采用镀锌钢板，厚度0.25mm。 |  |  |  |
|  |  | 3.边框: 采用高强度铝合金，规格为36㎜×20㎜，厚度1.0mm，板面采用槽内镶嵌、全包式，四角包边为ABS圆形结构，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用； |  |  |  |
|  |  | 4.夹层: 采用防火防潮聚苯乙烯，厚度15mm； |  |  |  |
|  |  | 5.背板：采用防锈热彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，经专用粘合剂高压定型，粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、保持板面平整、书写时手感舒适、无噪音； |  |  |  |
|  |  | 6.安装：隐形安装，美观大方。 |  |  |  |
| 4 | 扩声系统话筒（吊麦） | 话筒的干涉管和振膜都经过特别设计，对于外部噪声有很好的抑制效果，使用时不易发生啸叫反馈。产品抗手机等电磁脉冲干扰。 平衡输出，48V幻象平衡供电；保真度、语音辨识度高。频率响应：40Hz～18KHz； 灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 输出阻抗：200Ω； 工作电压：48VDC；信噪比：≥80dB； 供电：48V平衡幻象； |  |  |  |
| 5 | 双模无线麦克风 | 接收机： 通讯频率： 740-790MHZ；工作电流 :110mA 160mA；待机电流:<1uA 60mA；工作电压:3.7V DC, 9~12V；充电电压 : USB-Type C 5V；有效距离 :>15米；采样率:48KHz 16bit；频率响应:60Hz ~ 12.5KHz；动态范围：≥98dB；信噪比：≥95dB； |  |  |  |
|  |  | 发射机： 无线传输模式：集成2.4G、UHF、IR三种无线传输模式融合使用； 对频方式：2.4G、红外两种自动对频方式； |  |  |  |
|  |  | 三种使用功能：集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能一身，支持按键功能定制； |  |  |  |
|  |  | 防啸叫功能：内置DSP数字防啸叫功能，4级可调； |  |  |  |
| 6 | 教学扩声主机 | 4路凤凰状话筒，2路6.5话筒输入，3路线路输入，3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路带5V供电; 话筒非线性失真： ≤0.5%； 线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 额定输入阻抗：话筒输入： 3KΩ；线路输入： 10KΩ； 功率放大输出：≥2X100W，定阻4-8Ω 频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； 反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB； 回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s； 信噪比（S/N)：≥110dB； 噪声电平：线路输出：≤1mV ；功放输出：≤20mV； 增益差：≤0.13dB； |  |  |  |
| 7 | 扩声系统音箱 | 独特的二路二分频保护线路系统，增强式的高音模式保护。 箱体采用纳米喷漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音，效果逼真动人。 单元配置高音 HI: 3寸；低音 LOW: 6.5寸；分频类型: 二分频 。 频率响应：65Hz-17KHz； 额定功率：60W，阻抗：4Ω； 灵敏度：93dB±2dB； |  |  |  |
| 8 | 教学管理软件 | ▲1.教学平台系统整体要求能够为教师备课、语言教学、语言教学演示、语言技能训练、口语练习、语言考试、课堂管理、视频资源使用、多样化在线师生互动、网络课堂的有序管理等提供支撑。 |  |  |  |
|  |  | 2.系统支持Windows 7/8/10/11 SP1（32位、64位）操作系统，兼容其它教学软件。 |  |  |  |
|  |  | 3.界面简洁直观，所有教学及管理能在同一软件界面里实现。 |  |  |  |
|  |  | 4.屏幕广播：把教师计算机屏幕广播给全体学生或指定的部分学生，在广播的过程中教师随时可以添加或取消选定的学生。教师将外接设备如外接笔记本电脑、视频展示台、VCD、DVD、录音机、录像机、摄像机等的音视频信号的内容广播给学生。 |  |  |  |
|  |  | 5.分组：分组支持随意选中学生拖拽分组，完成之后可按照分好的组别进行分组教学和分组讨论。分组教学功能支持广播教学、多种模式语音教学、音视频媒体教学、远程设置等操作。分组讨论内容支持文字、表情、图片、截图、共享文件、语音（语音讨论支持录音）等。 |  |  |  |
|  |  | 6.学生监视和辅导：教师能监视所有学生屏幕，同时教师能对学生的应用程序和进程进行管理。 |  |  |  |
|  |  | 7.班级模型：提供班级模型视图，视图显示中可显示学生机电脑桌面（缩图），教师可设置学生桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，锁定和解除锁定座位表。座位表排序。详细资料显示学生姓名，语音设备状态，进程数，分组等信息。 |  |  |  |
|  |  | 8.课堂管理：教师可以有选择地限制学生电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许教师对不同的学生设置不同的策略。提供关闭学生运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；可远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置学生机属性，如屏幕分辨率、录音和回放音量、卸载密码和热键等。 |  |  |  |
| 9 | 教师控制台 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途对教师控制台进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 参考尺寸长宽高：尺寸1800mm*750mm*800mm（可根据教室大小相应调整），钢木结构，合理安置主控设备与学生桌配套。 - 基材材质:板材采用国家环保认证的 E1 级三聚氰胺饰面板，甲醛释放量≤0.6mg/L,经过防潮、防虫、防腐化学处理，后抗变形能力强，无气味。 - 封边材质: 1.5mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 |  |  |  |
| 10 | 教师椅 | 投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途教师椅进行设计，需在技术标书中提供详细的尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 应根据教室大小相应调整尺寸，需与教师控制台配套。 气压式升降软靠椅、带扶手、钢制脚。 |  |  |  |
| 11 | 学生桌 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途（传统电脑）对学生桌进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 参考尺寸长宽高：700mm*600mm*1020mm ，应根据教室大小相应调整尺寸（二联/三联）。 2.基材材质:板材采用国家环保认证的 E1 级三聚氰胺饰面板，甲醛释放量≤0.6mg/L,经过防潮、防虫、防腐化学处理，后抗变形能力强，无气味。 3.封边材质: 1.5mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 |  |  |  |
| 12 | 学生椅 | 1.投标单位投标前需到现场实地勘察，根据房间结构以及用途（传统电脑）对学生椅进行设计，需在技术标书中提供详细的布局图、尺寸、材质、效果图等，提供选样参考。 2.应根据教室大小相应调整尺寸，需与学生桌配套。 |  |  |  |
| 13 | 多媒体智能终端 | ★1、要求能与学校多媒体平台对接，统一管理。需要与原有平台实现无缝对接，中标后第二日，学校现场搭建环境提供演示。如无法实现视为虚假应标，作废标处理。 |  |  |  |
|  |  | 2.机柜式终端，标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。内置定制LINUX操作系统，支持第三方平台对接。内置语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.需具备可扩展内置视频广播硬解码模块功能，为二期扩展性需求做预留接口。 |  |  |  |
|  |  | 4.主机需具备通过操作面板对音视频广播一键暂停、开始播送功能，可供教师灵活操作音视频信号。 |  |  |  |
|  |  | 5.具备交换机功能，要求为千兆网络交换机，1个光口，4个网口配置 |  |  |  |
|  |  | 6.需集成功放功能，具备≥2*60w数字功能，3.5mm音频线性输入接口≥1路;3.5mm 音频线性输出≥1路。 |  |  |  |
|  |  | 7.需具备网络中控功能:要求配置3*2HDMI交叉矩阵，其中输入信号支持HDMI 高清接口≥2路,输出信号支持HDMI高清接口≥2路;1路 HDBaseT接口。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
|  |  | 8.需具备可扩展集成化 DSP音频处理器功能，为扩展性需求做预留接口。 |  |  |  |
|  |  | 9.需具备通过操作面板实现无线麦克风接收器功能，支持同品牌无线麦克风直接对频实现扩音。 |  |  |  |
|  |  | 10.需具备通过操作面板 IC 卡插卡/刷卡实现开关机设备实现智能化上下课功能。 |  |  |  |
|  |  | ★11.需具备手机扫码功能，手机微信扫码成功以后，可以直接对教室设备进行控制。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
|  |  | 12.需具备物联属性功能，通过操作面板实现简单、便捷得物联扩展性;需与教室灯光控制模块进行无线信号传输实现实时手动、定时的物联网控制，管理教室接入的物联≥14 路。可编程 RS232 控制通信端口2路。 |  |  |  |
|  |  | 13.集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥2路，每路负载电流≥10A。 |  |  |  |
|  |  | 14.需要具备通过操作面板实现 IP 语音对讲运维功能，主机可与集中管理软件进行双向语音通话。 |  |  |  |
|  |  | 15.设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制 |  |  |  |
|  |  | ★16.需通过集中管理软件及微信小程序实现远程对终端设备及物联灯光控制进行手动、定时集控管理(如设备开机、关机、禁用，灯光通电、断电等)。(需提供具有 CNAS标识国家认可的检验报告复印件加盖制造商公章证明) |  |  |  |
| 14 | 液晶控制面板 | ★1.与同品牌智能融合终端配套使用，可定制界面。 |  |  |  |
|  |  | 2.一体化设计，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观，外壳采用工程塑料一次成型。 |  |  |  |
|  |  | 3.集成触摸屏功能，高分辨率5英寸工业触摸屏，4个触摸按键，支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。支持录播控制。 |  |  |  |
|  |  | 4.待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机、中英文切换信息等。 |  |  |  |
|  |  | 5.面板集成物联接收模块及协议，可同时接入同品牌无线麦克风，及同时支持扩展电源模块14路的无线接入 |  |  |  |
|  |  | 6.集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机 |  |  |  |
|  |  | 7.集成IP对讲模块，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听功能，同时能联动监控画面实现单向可视对讲。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障 |  |  |  |
|  |  | 9.可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换，支持学校LOGO定制 |  |  |  |
| 15 | 云桌面管理软件 | 采用VOI架构，利用前端本身的计算性能，有效降低后端服务器网络压力，适应外设及复杂网络环境，完美运行高清视频、语音及三维软件，在计算机终端使用时，可按需交付需要的操作系统及应用软件，实现应用环境的快速部署。基于WEB管理模式，软件统一更新；支持离线模式，网络中断仍能使用；基于硬件虚拟化技术，软件统一注册，无需逐台激活；支持资产盘点、远程开关机等运维功能 1.CPU支持intel、飞腾(FT-2000+)、龙芯(3A5000/3A6000)、兆芯、海光国产芯片，管理端与客户端操作系统支持windows、Kylin V10、统信UOS最新版国产操作系统 |  |  |  |
|  |  | 2.▲充分考虑终端桌面还原和个性化的双重需求，在桌面全部盘符采用还原模式下，系统对管理员指定的终端文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，终端同步文件具备：手动上传，开机下载；手动上传，离线下载；自动上传，开机下载三种模式以满足各类软件的需求。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 3.为保证系统的安全，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露 |  |  |  |
|  |  | 4.▲为节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 5.▲充分考虑管理者的使用需求，云平台同时支持C/S模式及B/S模式。系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构，快照数量不低于15个。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 6.终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、远程开关机等 |  |  |  |
|  |  | 7.▲管理员可以自定义任意终端的启动显示菜单，可以把同一个镜像下的不同快照节点加入启动菜单，便于使用者自行切换环境。提供镜像映射功能，系统镜像通过映射可以在服务器端资源管理器中直接映射成操作系统盘符，管理者可以直接向镜像中拷贝数据。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 8.提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 |  |  |  |
|  |  | 9.为提高分发速度，具备交换机分组功能，可以把指定的终端加入到相应的交换机分组。 |  |  |  |
|  |  | 10.▲为提高计算机考试的安全性，防止作弊现象发生，系统应具备终端禁止共享、禁用USB存储、禁止连接互联网、禁止修改IP的安全设置。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 11.系统具备报警功能，对于CPU、硬盘的温度变化以及磁盘利用率等数据，可以设定相应的阈值及持续时间，并对超标终端进行报警，报警时可以给预先设定的手机号发短信。 |  |  |  |
|  |  | 12.系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。 |  |  |  |
|  |  | 13.▲为对于用户增加软件的操作，方便管理员制作快照，提供在WEB管理端通过虚拟机制作快照和客户端制作快照两种方式。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 14.★在不修改交换机配置的情况下，终端无条件跨网段，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。 |  |  |  |
|  |  | 15.▲具备数据统计功能，可自定义时间段展示教室终端软件使用时长和次数的TOP5排行榜，充分考虑学校关注点，对无需关注的软件进行屏蔽，不参与排行。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 16.▲充分考虑机房、教室双显示器，外接大屏的使用需求，可以在管理端对任意终端音频输入、输出设置使用设备；对单屏、双屏使用所涉及的克隆、扩展、主屏幕以及每块屏幕的分辨率、缩放比进行设置。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 17.支持自动增量快照维护，在设定时间，系统可以对指定终端自动安装的应用程序，安装完毕后，所有终端在相同快照节点还原启动下，这些指定终端上新装个性化软件不会被还原，可以直接使用。 |  |  |  |
|  |  | 18.▲具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台终端添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 19.▲具备高级设置功能，可设置P2P部署时种子的最大服务数和离线时的最高限速；在网络状况不佳时，可以设置使用可靠连接选项；可以设置客户端菜单功能键，用以允许或禁止终端使用者，通过F2功能键进入系统规划、F4功能键清除选中镜像、F6功能键清除所有缓存、F9功能键进行一键还原. （提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 20.充分考虑用户硬盘大小容量的兼容性，支持设置镜像快照单节点缓存模式或多节点缓存模式。多节点缓存模式下，用户可以在启动菜单中加入一个镜像下的多个快照节点，同时缓存一个镜像下的多个快节点；单节点缓存模式下，用户只能在启动菜单中加入一个镜像下的一个快照节点，只能缓存一个镜像下的一个快节点。 |  |  |  |
|  |  | 21.云平台支持多个云服务器管理，包括信创云服务器及Windows 云服务器，可以为所有服务器提供一个可视化视觉平台，管理员可通过管理界面提供的远程操作直接操作服务器所在机器。 |  |  |  |
|  |  | 22.▲云平台支持桌面地图，云服务器在地图中可以显示位置所在，管理员可连接到服务器查看并管理终端的情况，提供给用户远程到服务器的功能，包括VNC连接、WEB连接和mstsc连接三种方式。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 23.云平台有图形化界面云终端网络拓扑展示图，每台云终端可分为蓝色、红色、灰色，分别表示开机、出错、未开机状态，鼠标停留在每台终端可以了解终端详情。 |  |  |  |
|  |  | 24.云平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。 |  |  |  |
|  |  | 25.云平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 |  |  |  |
|  |  | 26.▲云平台可以通过柱状图或折线图展示所管理的云服务器中的所有云终端、群组云终端、单台终端每月或者每天的平均使用时长趋势图。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
|  |  | 27.▲支持运维系统数据大屏展示，对运维平台中所有云服务器及终端设备的运行和资产情况，进行数据分析和统计，包括云服务器设备使用资源，实验室数量、在线终端数量、桌面数量、上机人数、服务师生人数、使用时长，镜像及快照数等数据的展示，并对CPU 、主板、机型 、操作系统种类等数据做图形化展示。（提供功能截图并加盖供应商公章） |  |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 国产优质，9U网络机柜，参考尺寸 550*400*450mm |  |  |  |
| 17 | 讲台交换机 | 16*10/100/1000Base-T以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口； 交换容量：256Gbps ；包转发率: 42Mpps；电源：单电源，交流供电； |  |  |  |
| 18 | 窗帘 | 1.布帘褶皱比为1:1.8(每米窗户宽度对应的布料宽度误差±5cm,不计窗帘卷边损耗)。 2.报价包含全部材料及辅料、人工、税点、安装和质保3年等所有费用。 3.窗帘布料为双面尼材质，款式以样品为准。（中标后需送样与招标方确定款式） 4.窗户宽度（宽*高）：1.9m*2.3m，20扇；1.6m*2.3m，1扇；1.0m*2.3m，1扇。 5.铝合金轨道：壁厚不低于1.2mm，内置静音条； 6.铝合金罗马杆壁厚不低1.4mm.表面做电泳处理； 7.织物阻燃：提供织物阻燃检测报告复印件加盖制造商公章证明。 |  |  |  |
| 19 | 空调 | 5匹，柜机 （利旧） |  |  |  |
| 20 | 辅材、施工 | 1.配套所需音频、视频、网络、电源线材及接插件，熔纤等 2.设备安装调试，包含教室内智能化相关设备涉及的开槽、暗管敷设、明管敷设、综合布线、墙体恢复等所有施工内容。需预留智慧班牌线管（PVC管+KBG20管）。 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1.投标人应对招标文件第五章技术要求的内容有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的技术条款。

- 2.“承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

- 3.“承诺或说明”栏如果是“负偏离”，请详细说明，并且标注技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置；若未说明，则默认为完全响应。

- 4.投标人投标规格和招标文件中规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

- 5.如果行数不够，请自行增加。

附件六

相关投标材料模板

- 1.封面格式

南京财经大学红山学院高淳校区公共机房建设项目采购

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：

日  期：       年      月     日

2.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：       年       月      日

3.投标授权委托书

本授权委托书声明：

本人      系        的法定代表人，现授权委托         同志为我公司的合法代理人，就                      （项目名称）的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人：            性别：       年龄：

身份证号码：

投 标 人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

4.总体实施方案

（投标人可自行制作格式）

5.售后服务方案

（投标人可自行制作格式）

- 承诺书

- （投标人可自行制作格式）

- 参数证明文件

- （投标人可自行制作格式）

8.企业业绩

（投标人可自行制作格式）

9.投标保证金交纳相关证明材料（如有）

- （一）投标保证金付款凭证复印件

- （二）投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。投标保证金转账退还信息函请随同投标文件一起密封、递交。）

南京财经大学红山学院：

我公司参加贵单位发布的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | □增值税普通发票□增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

投标人名称（公章）：

- 授权代表（签字）：

- 日期：